东台市“十四五”综合交通运输发展规划

（征求意见稿）

东台市交通运输局

华设设计集团股份有限公司

2021年10月

目  录

序  言	I

一、发展回顾	1

（一）发展基础	1

（二）存在问题	13

二、形势需求	16

（一）发展形势	16

（二）运输需求预测	22

三、总体要求	24

（一）指导思想	24

（二）基本原则	24

（三）发展目标	25

（四）发展重点	29

四、重点任务	33

（一）完善交通基础设施建设	33

（二）优化城乡客运服务品质	49

（三）提高货运物流服务效率	57

（四）构建绿色智慧平安体系	60

（五）提升交通行业治理能力	65

五、保障措施	67

（一）加强组织领导	67

（二）加强政策支持	67

（三）完善实施机制	68

（四）强化监督评估	69

附表 东台市“十四五”交通重点项目	70

# 序  言

“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期，也是全面推进交通强国建设，推动交通运输高质量发展的关键时期。江苏省省委省政府高度重视交通运输发展，已经将构建现代综合交通运输体系作为全省全局性重点任务和“最迫切”的任务加以推进。未来一段时期，国省重大战略不断深化、社会主要矛盾发生新转变、新型城镇化和城乡一体化快速推进、产业革命和科技革命加速演进等等，东台也处在长三角一体化纵深推进，盐通高铁通车运行，沿海高质量发展落地布局三大机遇叠加的“窗口期”，这些新发展形势必将对综合交通运输体系发展提出新的要求。

《东台市“十四五”综合交通运输发展规划》以《东台市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和国家、省、市相关规划为指导，紧紧围绕“两争一前列”的使命任务，明确“十四五”时期东台交通运输的发展目标和重点任务，为推动“强富美高”新东台建设取得更大成果，走在江苏乃至全国县域高质量发展前列提供有力支撑。本规划是政府部门履行职责和指导今后五年东台市综合交通运输发展的纲领性文件。

# 一、发展回顾

## （一）发展基础

“十三五”期间，以“融入长三角、建设新东台”为主题，超前规划，加大投入，着力打造以高铁东台站为核心的客运枢纽，加快推进镇区一级公路和镇村公交全覆盖，全力推动高铁开通、高速贯通、路网畅通，总体上规划执行情况良好，主要规划目标基本实现，基本建成了“一个枢纽、两个覆盖、三个联通”的现代综合交通运输服务体系，为强富美高新东台建设提供了有力支撑。“十三五”期间，交通建设完成投资150亿元，是“十二五”的3倍，交通运输发展实现了重大飞跃。

### 1、综合交通网络不断完善

“十三五”以来，东台市不断完善综合交通网络，建设成果显著。截至2020年底，交通运输线路总里程达到5652.72公里，较“十二末”增长18.9%。其中公路总里程5028.11公里，比“十二五”增长20.6%；由于盐通高铁建成，铁路总里程74公里，比“十二五”实现翻番；航道总里程550.61公里，保持不变。

表1-1 东台市2015年和2020年综合交通网络里程统计表

| 年份 | 公路（km） | 铁路（km） | 水运（km） | 汇总（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 4168.30 | 37 | 550.61 | 4755.91 |
| 2020 | 5028.11 | 74 | 550.61 | 5652.72 |

#### （1）公路网络持续优化

网络结构基本形成。截至2020年底，东台市公路总里程达5028.11公里，较2015年增长20.6%。其中，一级公路里程增长迅速，较2015年新增近73公里，新增比例达39.3%；等外公路里程全面清零，积极推进等外公路提升改造工程，实现207.7公里的等外公路全部清零。基本形成了以高速公路、普通国省干线为骨架的“两横五纵”公路网。

表1-2 东台市2015年和2020年公路网等级情况分析表

| 分类 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | 里程 （公里） | 比例（%） | 里程 （公里） | 比例（%） |
| 合计 | 4168.31 | 100 | 5028.11 | 100 |
| 高速 | 35.50 | 0.85 | 35.5 | 0.71 |
| 一级 | 186.00 | 4.46 | 259.05 | 5.15 |
| 二级 | 387.71 | 9.30 | 239.15 | 4.76 |
| 三级 | 271.80 | 6.52 | 378.97 | 7.54 |
| 四级 | 3079.60 | 73.88 | 4115.44 | 81.85 |
| 等外 | 207.70 | 4.98 | 0 | 0.00 |

干线公路逐步成网。“十三五”期间，东台市围绕“两横五纵”骨干道路框架目标，组织实施重点工程建设大会战，强势推进国省干线建设。建成344国道东台段，全长55.3公里，双向四车道，一级公路标准，设计时速100公里/小时，标志着市域一级公路大环线正式形成，实现东西向快捷联系，带动黄海森林公园等景点。建成610省道二期，全长15.15公里，双向四车道，一级公路标准，设计时速100公里/小时，打通了东台西南的对外快速通道，同时与G344北绕城、G204形成城市大外环。开工建设229省道东台段，全长5.74公里，双向四车道，一级公路标准，设计时速80公里/小时，作为省干线公路布局网络中的重要干线，是东台西部城镇对外联系的重要通道，便捷了东台与姜堰、泰州的联系。

高快一体路网初步形成。建成老204国道快速通道工程，全长约10.5公里，双向四车道，城际快速路标准，设计时速80公里/小时（集镇段60公里/小时），建成后标志着东台市域南北中轴线的功能全面升级，带动重点镇安丰及沿线镇村发展。建成海陵路南延工程，全长约4.24公里，双向六车道，一级公路城镇段标准，设计时速80公里/小时，标志着市区到城市外环的快捷通道构建完成。

市域骨干道路实现通达。“十三五”期间，东台市对标“互联互通，联网畅通”目标，组织实施市域骨干道路升级改造，先后新建改造梁广线、苏赵线、富唐线等近30个项目，合计400余公里，实现全市14个镇之间道路全部由二级以上公路连接。

农村公路加快提档升级。“十三五”期间，东台市共提档升级农村四级公路800余公里，新建改造桥梁880座，打通了路网体系的末梢神经和连接农村的“最后一公里”，实现行政村双车道四级公路全覆盖。

农路品牌建设取得突破。东台市深入贯彻落实“四好农村路”建设的战略部署，创成省级“四好农村路”示范市，打造形成“范堤新韵，畅享东台”农路品牌。在建好农村公路的同时，积极管好、护好、运营好农村公路，践行“农村公路+”发展理念，与旅游、生态等深度融合，以促进农业、特色产业与乡村旅游融合发展，“农村公路+产业”、“农村公路+旅游”等发展模式受到省内主流媒体高度关注。

#### （2）铁路建设取得突破

高铁建设实现重大飞越。2020年12月31日，盐通高铁正式通车运营，全长37公里，设计时速350公里/小时，共设盐城、盐城大丰、东台、海安、如皋南、南通西6座车站。实现15分钟到盐城、海安，2个小时到上海，快速衔接盐城、南通地区，高效接轨上海。盐通高铁开通实现了东台高铁从无到有的历史性跨越，形成了两小时高铁交通圈，将更好受到上海、南京等城市辐射带动，与沿海其他城市形成互动，加速推动东台融入长三角。

综合客运枢纽功能集聚。形成了以高铁站为龙头的综合客运枢纽，实现铁路、公路、城市公交等多种运输方式无缝衔接，客运零换乘。

#### （3）内河水运稳定发展

等级航道覆盖广泛。东台市水系发达，现状共有航道40条，总里程550.61公里。其中等级航道11条（兴东线未统计在内，河道归兴化市航道站管辖，岸线属东台市管辖），里程303.5公里，占全市总里程的55.1%，等外航道247.11公里。现状11条等级航道中，包括三级航道2条（泰东线、连申线），五级航道1条（梁垛河），六级航道1条（何垛河），七级航道7条（串场河、三仓河、安时河、潘堡河、丁堡河、梓辛河、东台河）。

表1-3 东台市等级航道一览表

| 序号 | 航道名称 | 起始点 | 现状等级 | 里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连申线 | 丁溪-大公镇通盐村 | 三级 | 36.47 |
| 2 | 泰东线 | 泰东大桥-通榆河口 | 三级 | 32.89 |
| 3 | 梁垛河 | 梁垛河闸-梁垛船闸 | 五级 | 53.3 |
| 4 | 何垛河 | 通榆河口-川东港 | 六级 | 24.12 |
| 5 | 串场河 | 丁溪-泰东线 | 七级 | 19 |
| 6 | 三仓河 | 弶港-安丰船闸 | 七级 | 43.78 |
| 7 | 安时河 | 安丰-时堰 | 七级 | 21.81 |
| 8 | 潘堡河 | 三仓镇-方塘河桥 | 七级 | 9.37 |
| 9 | 丁堡河 | 丁堡南闸-方塘河桥 | 七级 | 9 |
| 10 | 梓辛河 | 五烈三角圩-乌金垛 | 七级 | 9.5 |
| 11 | 东台河 | 川水港闸-梁垛河 | 七级 | 44.26 |

通航环境不断改善。“十三五”期间，完成梁垛河上段整治任务，提高梁垛河流域防洪排涝能力，促进堤东地区经济社会发展。实施丁堡河航道、潘堡河航道、连申线航道、安时河航道护岸工程，维持6825米岸线稳定；疏浚串场河航道、泰东线航道、潘堡河航道，疏浚土方53.24万方，开发、改善和维护航道15公里，保证航道正常通行。

### 2、运输服务能力持续提升

#### （1）客货运量平稳过渡

客货运输发展平稳。“十三五”期间，东台市客货运量实现平稳过渡。其中，客运主要依靠公路、铁路两种运输方式，由于高铁站的建设和公路客运的萎缩，客运量呈现逐年递减趋势，2020年受疫情影响，客运量及客运周转量下降明显。货运主要依靠公路、铁路、水路三种运输方式，2020年全社会货运量比2015年增长13.2%，年均增长2.5%，货运周转量比2015年增长32.8%，年均增长5.8%。

表1-4 东台市历年全社会客货运量及周转量一览表

| 年份 | 全社会客运量 （万人） | 旅客周转量 （万人公里） | 全社会货运量 （万吨） | 货运周转量 （万吨公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1121 | 111000 | 3713.06 | 585000 |
| 2016 | 1110 | 109000 | 3701 | 610018 |
| 2017 | 935 | 95000 | 4015.7 | 665671 |
| 2018 | 875 | 91000 | 4137.6 | 686503 |
| 2019 | 794 | 88000 | 4319.1 | 722058 |
| 2020 | 523.4 | 55755 | 4202.7 | 776861 |
| 年均增长率 | -14.1% | -12.9% | 2.5% | 5.8% |

水运发展成绩突出。截至2020年，东台市在册备案码头40家，共有泊位约141个，大多为300吨级及300吨级以下泊位，运输货种主要为矿建材料、非金属矿石、煤炭和水泥。“十三五”期间，水运货运量呈逐年增长趋势，占货运总量比重超过50%，年均增长率达2.5%，成为东台货物运输的主要方式。

表1-5 东台市历年货运量统计

| 年份 | 货运总量 （万吨） | 公路货运量 （万吨） | 水运货运量 （万吨） | 铁路货运量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3701 | 1685 | 1995 | 21 |
| 2017 | 4015.7 | 1830 | 2162 | 23.7 |
| 2018 | 4137.6 | 1890 | 2226 | 21.6 |
| 2019 | 4319.1 | 1926 | 2368 | 25.1 |
| 2020 | 4202.7 | 1929 | 2249 | 24.7 |

#### （2）城乡客运一体化率先实现

实现城市公交、城乡客运、镇村公交一体化运营。东台现状公交线网体系较为完善，包括中心城区公交、城镇公交、镇村公交三个层次。其中，中心城区公交主要服务城区范围内出行，城镇公交主要服务城区至各镇区出行，镇村公交主要服务镇与镇以及镇与村之间的出行，三个层次公交线网逐级衔接，基本满足全市公交出行需求。东台于2019年底率先在盐城市下属县市中实现城乡客运一体化运营，实现让城乡居民特别是边远镇村居民，共享交通发展成果。

城市公交服务广度与深度显著提升。截至2020年末，共运营城市线路18条，基本覆盖市区、开发区、高新区、西溪景区、沿海经济区等区域，运营里程达369公里，较2015年增长50%。东台市现状城市公共交通出行分担率为14.9%，位列盐城前列。

表1-6 东台市城市公交基本信息表

| 线路名称 | 线路起讫点 | 线路里程 （km） | 车辆配置数 （辆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 101路 | 政务中心-富安 | 38 | 18 |
| 102路 | 政务中心-安丰 | 30 | 8 |
| 2路 | 东中心校区-张岳 | 25 | 9 |
| 3路 | 台东-祖泽 | 23 | 9 |
| 4路 | 火车站-步行街 | 10 | 3 |
| 5路 | 领胜-甘港 | 23 | 9 |
| 6路 | 一级站-泰山寺 | 10 | 7 |
| 7路 | 三联-一级站 | 20 | 9 |
| 8路 | 东台服务区-四灶 | 25 | 9 |
| 9路 | 一级站-台南 | 22 | 9 |
| 10路 | 海峰-秀峰华庭 | 27 | 9 |
| 11路 | 一级站-老南公寓 | 20 | 6 |
| 12路 | 一级站-永泰园 | 25 | 8 |
| 15路 | 一级站-泰山寺 | 11 | 8 |
| 16路 | 北海校区-城东校区 | 13 | 6 |
| 17路 | 宋城-城东校区 | 15 | 6 |
| 18路 | 植物园-头灶 | 33 | 12 |
| 高铁站夜间环线公交 | 高铁站-高铁站 | 11 | 6 |

城乡客运民退公进、公车公营。2019年9月实施了城乡客运的民退公进、公车公营，成立国有企业城乡公共交通运输有限公司，承担城乡客运业务，实现经营主体统一。优化重组城乡客运班线15条，覆盖全市所有镇区，城乡客运公车公营、定时定班定点运行。此外，通过强化运营管理，向内挖潜，城乡客运班车票价在原有票价基础上下降30%以上，实行阶梯制票价，最高限价为10元，并推出电子支付功能，服务质量明显提升。

镇村公交全面覆盖。现状共开通34条镇村公交，覆盖14个镇区，实现行政村镇村公交100%全覆盖。此外，不断完善优化镇村公交运营，积极探索沿海经济区区域公交微循环，开通三仓至条子泥、弶港龙王庙至黄海森林公园的沿海旅游专线，推行“运游一体化”模式，形成区域内公交微循环，服务质量不断提高。

#### （3）农村物流体系逐渐完善

农村物流节点全覆盖。东台加快推进农村物流发展，制定东台市农村物流建设方案，完善市级农村物流节点建设，建成市、镇、村三级农村物流网络体系。其中，市级物流中心2个（分别为东台市邮件转运中心、东台市农资公司）、镇级物流站14个、村级物流点356个，实现农村物流节点全覆盖。

农村物流新模式不断创新。重点发展“农村物流+电子商务”等新兴业态，东台入选全国“互联网+”农产品出村进城工程试点县，首批国家电子商务进农村综合示范县，江苏省农村电子商务十强县（市），全国电商示范百佳县（市）等，全市电子商务蓬勃发展，电商物流产业集聚，助力东台农产品扩大品牌影响范围。

运输组织模式不断创新。在盐城率先开展道路货运无车承运人试点，江苏鸟眼科技公司被省交通运输厅确定为全省无车承运人试点单位。无车承运人具有资源整合能力强、品牌效应广、网络效应明显等特点，利用互联网手段和组织模式创新，有效促进货运市场的资源集约整合和行业规范发展，有效促进物流货运行业转型升级和提质增效。

### 3、行业治理能力显著增强

#### （1）智能化管理水平显著提高

指挥中心保障公交服务平稳运行。2017年，东台市建成综合交通运行指挥中心，通过接入全市交通监控数据，编织公交运行“智能网”。在系统中可以查询全市公交车型、品牌、载客量等18项基础信息，也可依据车牌号定位公交车及行驶速度、驾驶人状态。针对遭遇车祸、车辆故障等突发状况，指挥中心通过数据收集、监控视频验证、大数据分析、统一调度的智能流程，5分钟内即可将车辆情况及建议处理方案反馈给交管、交通等部门。综合交通运行指挥中心建成运行后，因突发状况导致的乘客投诉率较大数据中心运行前下降27%。

智能公交APP提供全面多样出行信息。“东台智能公交”APP可查询公交实时到站信息、附近站点、换乘线路安排、出行预告等内容，让公交乘客共享便捷；此外，还关联长途出行应用软件巴士管家、畅行南通等，实现对出行安排精准掌握，有效提高出行效率。

智能公交站台降低候车焦虑。截至2020年底，东台市已在市区主要干道建立11座“互联网+”公交站台，火车站、东台客运站、市民广场、政务服务中心、国贸大厦、何垛河桥和东台中学城东校区等智能公交站亭投入使用。与原公交站亭相比，智能公交站台增加了落地式电子站牌，站牌上设有LED电子显示屏和线路显示器，可不间断提供包括站台停靠线路、各线路运行车辆、最近班车预计到达时间等诸多信息，误差时间不超过30秒。智能公交站台的布设可有效降低市民候车焦虑情绪，使市民公交出行做到“心中有数”。

#### （2）平安交通建设成效显著

加强货运集散地监管。东台市加强对货运场站、工矿企业、港口码头等易出现超限超载现象的货运集散地的监管，加大道路货物运输源头治超力度，督促各货运源头单位严格落实车辆合法装载和安全生产的主体责任，严把货物装载关、车辆称重关、车辆出厂关，确保出站场车辆无超限超载行为，切实推进超限超载源头治理工作。

维护行业环境安全稳定。深入开展交通运输行业“扫黑除恶”专项斗争，对交通运输行业领域开展专线排查，确保交通运输领域黑恶案件快侦快捕快诉快判，营造安全稳定的交通运输行业环境。

#### （3）绿色交通水平不断提升

新能源公交车应用不断推广。2017年，东台投资3504万元新购置30辆新能源纯电动公交车，新能源公交车占比达到79%；投资306万元配套建设15座充电桩及站场设施，实现了城市公交由燃油、燃气再到充电使用的三大转变。与原公交车相比，新能源纯电动公交车具有零排放、无污染、噪音小、节能环保、乘坐舒适等特点。此外，还配置了自动升降减震气囊、GPS轨迹监控仪，使驾乘更加安全；配备了冷暖便民空调、自动报站器、投币识别系统等，服务更趋规范。

船舶和港口污染防治效果显著。东台市不断加强船舶和港口污染问题整治。开展通榆河、泰东河通航河道沿线船舶和港口码头污染问题集中整治，设立400总吨以上适改船舶生活污水防污设备改造点6处，对适改的1357条船舶进行船用生活污水收集处理装置进行安装，46家港口码头全部完成船舶污染物接收设施建设。对已取得《港口经营许可证》、环保设施不到位、环保手续不全的内河港口企业，完成集中整改，进一步提升港口污染防治能力和企业合规性，促进全市内河港口生态化、绿色化，确保高质量发展。对符合规划、产业政策的码头，完成整改提升并规范污染防治措施，确保初期雨污水设施、生产废水收集设施、防风防尘设施等及环保手续到位。将位于国家生态红线、饮用水水源保护区，不符合产业政策、港口规划的，经整改仍达不到整顿规范要求的三类码头实行取缔、关停并吊销《港口经营许可证》。

水上服务区功能日趋完备。通榆河连申线东台水上服务区建成生活污水、船舶油污水以及垃圾集中收集点并全部投入运行，同步配套安装船用充电桩等设施。

#### （4）法制交通建设稳步推进

交通运输综合执法专业化。开展打击“黑车”暨客运市场专项整治、危险品运输市场专项整治等专项整治活动。加强驻火车站、汽车站督查管理，对长时间停靠在出站口和站前广场上的社会车辆进行调查摸底。加大对非法营运“黑车”以及客运车辆倒客、宰客、卖客等不规范经营行为的检查力度，车站及周边区域秩序明显改善，得到了市民的肯定。继续开展“两客一危”道路运输市场秩序整治，严格落实危险货物港口和水路运输安全风险管控，深入开展港口码头扬尘污染防治和通航水域船舶污染防治专项行动、交通干线沿线环境整治行动等专项治理活动。

开展行政执法人员培训。采用理论教育和户外拓展相结合的方式对行政执法人员进行培训，邀请行业主管部门、司法行政部门的相关领导专家及户外训练教练，围绕行政执法程序、依法行政与行政执法风险防范以及体能素质等方面对执法人员进行教育培训。通过强化教育培训、规范执法队伍等措施，不断增强执法人员依法执法、规范执法以及风险防范意识，为法治交通建设取得新成效打下坚实基础。

## （二）存在问题

“十三五”期间，东台综合交通运输体系发展取得了较好的成绩，但与高质量发展要求相比、与满足人民群众美好出行的需求相比，还存在着一些不足。

### 1、综合交通运输网络有待加强

交通设施支撑一体化发展有待提升。东台目前仅有一条沈海高速，连接盐城、上海方向，但与长三角其他核心城市南京、苏州、常州、无锡方向需要绕行，出行时耗较长，制约东台深度融入长三角一体化发展。从东台到南京，公路出行时耗185分钟，铁路出行167分钟，且每天仅有1班。到苏锡常及镇江，公路出行时耗2个多小时，且无直达铁路。此外，目前G228交通压力较大，随着沿海高质量发展落地布局，亟需加强沿海通道的支撑。

高等级公路密度不足。东台现状对外高速通道单一，仅一条沈海高速，里程35.5公里，高速公路密度1.10km/km2，远低于盐城市各区县及盐城、江苏平均水平。

东西向联系不快。缺少东西向高速公路，制约东西向联动发展；且南部时堰、富安、唐洋等组团缺乏高效便捷联系通道。

### 2、运输服务要求更高质量发展

公路客运面临转型发展。盐通高铁开通，东台至盐城仅需18分钟，至南通30分钟，至上海103分钟，比公路出行时间减少50%以上，对公路客运造成较大冲击，东台至盐城、上海方向客运班线发车方向、频率及发车时间亟待调整。

公共交通吸引力不足。城市公交发车间隔较长，通常为12-30分钟一班；运营时间较短，大部分线路运营时间不足12小时。

货运结构还需优化。铁路站场位置与东台经济开发区、高新区等产业布局不匹配，铁路货运功能有待开发；中心作业区尚未投入使用，新长铁路与内河港口码头衔接不足，多式联运有待加强。

物流规模化发展有待加强。现状共40家码头，呈现散、乱、小特征，以货主码头为主，整体技术水平较低，作业效率较低，大部分码头没有统一规划的堆场；缺乏物流龙头企业，微小企业占据主流，服务水平低，竞争力不强；物流网络体系有待健全，政府对物流产业集聚引导不足、政策资金保障有待强化。

### 3、智慧绿色交通发展有待提升

智慧交通应用有待加强。智慧交通与行业治理有待紧密结合，功能有待拓展；智慧交通应用向农村地区延伸不够充分，农村公路建设、管理和养护信息化水平亟待提升。

绿色交通重点领域有待提升。运输结构有待优化调整，积极推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运转移；运输装备清洁化有待推进，新能源及清洁能源车、船亟需更新；污染防治攻坚战仍需持续开展，支撑东台绿色交通可持续发展。

### 4、土地制约交通设施建设推进

交通基础设施建设用地与国土空间控制规划的矛盾在一定程度上制约重大交通项目建设推进。受基本农田制约，东台-盐城快速通道、旅游公路等道路建设存在困难，须在新一轮国土空间规划中得到落实解决。

# 二、形势需求

## （一）发展形势

### 1、“十四五”时期是社会主义现代化建设新征程的起步期，要求东台谋划交通发展大格局

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议提出了“十四五”时期经济社会发展的主要目标，要求“十四五”时期经济发展要取得新成效，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，农业基础更加稳固，城乡区域发展协调性明显增强，现代化经济体系建设取得重大进展。交通运输是实体经济的重要一环，是现代化经济体系的重要支撑。东台地处江苏省沿海中部，沿海交通优势及区位优势十分突出，当前，又面临着长三角一体化纵深推进，盐通高铁通车运行，沿海高质量发展落地布局三大机遇叠加的“窗口期”，因此，“十四五”时期，东台要结合实际，抢抓机遇，积极探索，系统谋划，善作善为，要接轨示范区青浦、对标试点区溧阳，扎实推进交通基础设施建设，补短板、强弱项，充分发挥综合交通枢纽的资源配置作用，着力推动交通基础设施在更广范围的互联互通和区域一体化发展，充分发挥交通“先行官”的作用，通过先行先试，为高质量发展打开新空间、注入新活力。

### 2、“十四五”时期是长三角区域一体化战略纵深推进的加速期，要求交通支撑东台城市竞合

“一带一路”、长三角区域一体化、沿海地区发展等多重国家重大战略空间在东台同频共振，为东台在更大区域范围内推动产业对接升级、创新资源共享、完善基础设施、拓展城市发展空间等带来了难得的历史性机遇。“一带一路”建设走深入实，有利于东台统筹利用国内国外“两个市场”，加快发展更高层次的开放型经济，更深层次融入世界经济大循环；长三角区域一体化战略谋局，盐城是唯一纳入长三角核心区的苏北城市，东台作为盐城南大门的区位优势，为东台更好对接上海、融入长三角、全面融入区域创新和产业体系提供了优越条件；沿海开发作为“十四五”时期的一个战略重点，要求东台以互联互通为目标增强交通基础设施对沿海发展的支撑力。另外，东台作为促进南通北部和盐城南部振兴的次中心城市，借力生态休闲旅游度假目的地、长三角新兴产业示范基地等发展机遇，应奋力推进重大项目建设，加强与南京、苏锡常、南通等长三角核心城市的快捷联通，打通东台沿海、沿江的综合交通联系通道，不断提升自身竞争力，从而引导更多的资金、项目、人才向东台聚集，推动形成东台发展的“加速度”，为开启现代化新征程注入更多动力源。

### 3、“十四五”时期是构建国内国际双循环新发展格局的践行期，要求东台加快运输结构调整

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是“十四五”时期的重大战略任务，对深化供给侧结构性改革提出了新的要求。2020年，我国人均国内生产总值已达到72447元，中等收入群体不断扩大，居民多样化、个性化、高端化需求与日俱增，消费结构不断优化升级，拥有超大规模并极具发展潜力的消费市场。同时，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展阶段，扩大有效投资、优化投资结构的潜力很大。巨大的内需规模和需求结构的加快转型升级，是我国经济的最大优势和潜力所在。因此，必须依靠深化供给侧结构性改革，优化供给结构、改善供给质量，打通经济循环堵点，提升产业链、供应链的完整性，才能促进超大规模市场优势和内需潜力的充分发挥。东台打造产业强市，电子信息、高端装备、新材料、大健康等新特产业发展迅猛，更大规模的生产和消费要求加快运输结构调整，提高综合交通运输网络效率。东台要积极发展多式联运，推进铁路专用线直通内河港口，加快多式联运信息共享，构建高效的流通体系，降低物流成本。要推动公路客运互补发展、强化高铁枢纽多向衔接，构建高效优质的客运服务体系。

### 4、“十四五”时期是建设“强富美高新东台”的提升期，要求东台交通运输量质齐升

“十四五”时期是推动“强富美高”新东台建设再出发、奋力开启现代化建设新征程的关键时期。面对错综复杂的宏观经济环境和繁重艰巨的改革发展稳定任务，东台明大势、拓新机，主动融入新发展格局，坚定产业强市、品质兴城、实干惠民的奋斗指向，为推动强富美高新东台建设奠定了坚实基础。为实现更大突破，要重点做好五个方面工作。一是坚持量质并举，加速构建现代产业体系。瞄准产业高端，深耕长三角、对接珠三角，倾力培育壮大新兴产业集群。长三角康养小镇落地东台，要求打造世界级健康理想城市和健康新地标，强力拉动健康制造业和健康农业发展。二是策应高铁时代，加快建设现代宜居城市。对标长三角中心区先进城市，聚焦高铁组团、高新区和城南片区，提升城市功能、城市管理和城市内涵，创造更优美舒心的宜居环境。三是聚力乡村振兴，率先推进农业农村基本现代化。积极拓展农业农村高质量发展新路径，突出抓重点、强基础、创特色，打造更具影响力的乡村振兴东台样板。四是进一步拓宽视野，推进更高水平开放。坚持把各项工作放到长三角中心区去定位，强化机遇意识，集聚高端资源，力求在接轨上海、开发园区建设、融入基础设施一体化等方面取得新突破。五是深化绿色转型跨越，不断拓宽绿色发展路径。着力放大“世遗效应”，坚守底线、树牢高线，高水平建设沿海绿色发展示范区，高定位推进“全域旅游”建设，高标准提升生态环境质量，推动生态优势转化为经济社会发展优势。

康养项目落地、盐通高铁开通、世遗效应放大，积蓄了迈向现代化的先发优势；主导产业发展、品质城市建设、绿色生态打造，奠定了高质量发展的坚实基础。“十四五”期间，东台要继续保持战略定力、用好机遇、拼搏进取，在系统发力中加速全方位跨越，实现“美丽东台，未来可期”。

### 5、“十四五”时期是生态优势转化为经济优势的关键期，要求东台打造美丽交通新亮点

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，党的十九届五中全会提出，要坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。习近平总书记在视察江苏时也强调，要“统筹发展和安全，把保护生态环境摆在更加突出的位置，推动经济社会高质量发展、可持续发展”。东台兼具湿地、森林、平原、水网等自然禀赋，沿海330万亩的生态湿地、6.8万亩的平原森林四季如画，空气质量位居江苏前列，先后获评国家园林城市、国家生态示范区、全国百佳深呼吸小城、省级全域旅游示范区。同时，东台作为世界自然遗产盐城黄海湿地核心区，拥有独一无二的生态“金名片”。东台要充分发挥自身生态优势，坚持将绿色打造为底色和特色，积极推进交通运输结构调整，贯彻落实公交优先发展战略，高水平建设沿海绿色发展示范区，高定位推进“全域旅游”建设，高标准提升生态环境质量，推动生态优势转化为经济社会发展优势。

### 6、“十四五”时期是治理体系和治理能力现代化建设的机遇期，要求东台全力提升交通运输现代治理水平

党的十九届四中全会对推进国家治理体系和治理能力现代化作出重大部署，交通运输行业要深刻把握新形势新要求，在推进治理现代化中当好“先行官”，为服务建设现代化经济体系和社会主义现代化强国提供有力支撑。东台要自觉对标对表党中央部署要求，不断提升行业治理现代化水平。一是着力补短板、强弱项，加快构建系统完备、科学规范、运行有效的交通运输制度体系。要全面推进“三项制度”落实，继续推进“双随机、一公开”监管模式，抓紧建立健全适应综合交通一体化发展的体制机制。二是强化综合治理、源头治理，形成全社会共建共治共享的交通运输治理格局。要完善交通运输现代市场体系，构建以信用为基础的新型监管机制。三是强化依法治理，建立健全交通运输法治体系。要加强行政规范性文件制定和监督管理工作，构建较为完备的综合交通运输法规制度体系。四是提升应急治理能力，完善交通运输安全与应急管理体系。要统筹发展和安全，建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系。五是坚持改革创新，提高交通运输治理体系的韧性和能力。要完善交通运输科技创新和研发应用制度机制，大力推进智慧交通技术创新应用。

## （二）运输需求预测

“十四五”时期，长三角一体化战略将进入全面实施阶段，经济转入高质量发展，产业结构不断优化，第三产业消费需求逐步提高。经济发展新常态决定了交通运输发展的新常态，初步判断，全社会客货运输总量仍将保持一定速度增长，运输结构将持续调优。

客运运输发展进入一体化、同城化、品质化发展阶段。随着新型城镇化和城乡一体化的深入推进以及大众消费时代的到来，居民通勤休闲、游客乡村旅游等出行行为更加普遍，市域内部城乡出行量不断攀升，内部短途交流需求日益旺盛。盐通高铁开通运营，东台深度接轨上海，与盐城、南通等城市联系更加密切，同城效应进一步激发，长三角城际出行需求增加，同时带动公路客运以及城市公共客运的增加。随着经济社会基本实现现代化，人民对美好生活需要提出更高要求，对出行的舒适性和时效性要求也不断提高，旅游包车、私人机动化出行将保持快速增长趋势，客运服务供给能力实现量质齐升。预计“十四五”时期，全市客运总量将略有增长，客运总量年均增速2.5%，达到921万人次，客运周转量年均增速3.2%，达到12亿人公里。

货运运输发展进入轻质化、高货值、小批量、多批次发展阶段。随着供给侧结构性改革不断深化，能源和产业结构调整，煤炭、砂石、建材等传统大宗物资运输需求增速下降。东台积极发展新特产业，产业结构向中高端转变，以电子信息、装备制造、新能源、新材料、大健康、智慧产业为代表的现代产业体系逐步完善，同时，作为上海先进制造业的承载基地，未来对轻质、高附加值的货运需求进一步激增。紧扣农业供给侧结构性改革主线，东台加快转变农业发展方式，现代农业蓬勃发展，绿色化、优质化、特色化、品牌化的农产品运输对时效性要求不断提高。预计“十四五”时期，全市货运总量将稳步增长，公路、水运增长明显，运输结构将持续调优，到2025年，货运总量年均增速3.5%，达到5689.5万吨，货运周转量年均增速5.9%，达到103.6亿吨公里。

表2-1 东台市客货运总量预测结果

| 年份 | 客运总量 （万人次） | 旅客周转量 (亿人公里) | 货运总量 （万吨） | 货运周转量 （亿吨公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 794 | 8.8 | 4319.1 | 72.2 |
| 2020年 | 523.4 | 5.6 | 4801.7 | 77.7 |
| 2025年 | 921 | 12.0 | 5689.5 | 103.6 |
| 年均增长率（%） | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5.9 |

# 三、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对交通运输发展的重要指示要求及视察江苏重要讲话指示精神，抢抓长三角一体化纵深推进，盐通高铁通车运行，沿海高质量发展落地布局三大机遇叠加的“窗口期”，认真落实省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“两争一前列”的使命任务，以建设人民满意交通为目标，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为推动“强富美高”新东台建设取得更大成果，走在江苏乃至全国县域高质量发展前列提供有力支撑。

## （二）基本原则

目标引领与问题导向相统一。以助力成为长三角一体化发展的“东台样板”为目标，接轨示范区青浦、对标试点区溧阳，加快推进东兴高速建设，完善路网体系，积极发展高铁经济，引领枢纽经济发展。立足于解决当下东台交通运输发展的关键瓶颈问题，加快补齐公路、铁路发展短板，调整完善运输结构，着力推动交通基础设施在更广范围的互联互通和区域一体化发展。

立足省内与放眼全国相统筹。东台是盐城的南大门，是全省对接上海、融入长三角的战略要地，要立足盐城、立足江苏，充分发挥门户作用，加强与南京、苏锡常、南通等长三角核心城市的快捷联通，全面融入长三角。此外，随着沿海开发作为“十四五”时期的一个战略重点，作为沿海城镇轴重要的中心城市，东台要站在全国角度，打通沿海、沿江的综合交通联系通道，增强对沿海发展的支撑力。

全面规划与突出重点相协调。要坚持系统思维、全局规划、高质量建设现代综合交通运输体系，推动交通与产业、旅游、乡村振兴相融合，以功能为导向统筹各种运输方式发展，强化公铁水空等多网融合。还要突出康养小镇、弶港副中心、安丰等重点区域，提升门户枢纽地位，贯通完善路网体系、全域旅游建设、农村公路品牌打造等重点领域。

战略引领与操作实施相结合。立足当前，谋划长远，既要加快发展，又要科学发展。对共识度高，具有全局性、战略性的重大交通工程，要加快组织实施；对规划研究的交通项目，要做好预留控制；对推进实施的交通项目，要强化服务协调，全过程跟踪项目建设。

## （三）发展目标

到2025年，东台门户枢纽地位进一步提升，综合立体交通网络更加畅达，公众出行服务品质和物流服务效率显著提高，绿色生态发展更具特色，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，为做靓“三张东台金名片”、“争当表率、争做示范、走在前列”提供有力支撑，助力成为长三角一体化发展的“东台样本”。

### 1、基础设施网络

——东台门户枢纽地位进一步提升。建成东兴高速东台段及东延段，构建“一横三纵”高速公路网；贯通毗邻地区通道，加强互联互通；构建环高铁枢纽快速通道环，实现从高铁站更快疏散和到达，对外联系快速通达。

——综合立体交通网络更加畅达。市域内部出行高效舒适，建成市域快联公路网，新增“一横一纵”，形成“三横五纵”普通国省干线路网格局；构建“环高铁枢纽快速通道环+放射”城市路网，加强城市内外交通顺畅衔接；打造安全通达农村公路网，升级改造县道56.5公里，提档升级农村公路400公里以上，实施1200公里农村公路生命安全防护工程，改造危窄桥梁350座以上，农村出行更加通达；构建快旅慢游旅游公路网，至“十四五”末形成400公里旅游公路，实现景点便捷联通。

——构建“三横两纵”骨架航道网，完善“一区三点”货运港口群。提升“一横一纵”航道等级，建设内河港中心作业区、提升时堰、三仓、安丰作业点，干线航道通航保障率达到98%。

——养护水平持续提高。国省公路优良路率达到95%以上，县、乡、村道优良路率保持在90%以上，危桥处置率100%，养护机械化率100%。

### 2、公众出行服务

——公众出行品质显著提高。市区15分钟上高速，市域15分钟通达国省干线，城镇之间半小时互达，毗邻城市门到门1小时互达，省内长三角主要城市站到站2小时互达。

——区域客运服务能力提升。争取更多高铁班次在东台停靠；开通两条机场直达大巴。

——公共交通优先发展。城市公共交通分担率达到16%，城市公共交通站点500米全覆盖，城市万人公交车辆拥有标台数达16标台，行政村镇村公交通达率100%。

——公共交通多元化发展。开通高铁站至康养小镇点对点公交线，推出“门票+公交票”优惠联票，新增2条旅游公交线。

### 3、货运物流服务

——物流服务效率显著提高。建成公铁水多式联运货运枢纽，公路大宗物资运输量转向铁路和水运的比例达到10%以上；厢式、集装箱及专用车占营运车辆比重达到45%，社会物流总费用与GDP的比率下降至12%以下，货运物流降本增效成果显著。

——物流发展引导支持力度加大。出台1-2个扶持物流发展的专项政策，配套专项资金补助；培育1-2家物流龙头企业。

——农村物流服务品牌创建。积极申报创建农村物流示范县、城乡公交一体化建设试点，村级农村物流节点涉农社区覆盖率达100%。

——物流信息化水平提升。鼓励支持各企业信息平台功能完善，实现货物100%全程监控和跟踪，并进一步向上下游延伸。

### 4、行业治理能力

——绿色生态发展更具特色。清洁能源及新能源公交车和出租车占比分别达到100%和80%；高标准建成盐通高铁绿色通道，打造125公里旅游风景道。

——智慧交通应用更加广泛。快捷支付的交通设施覆盖率达到100％，交通行政许可项目在线办理率达到100%，农村地图导航行政村覆盖率达到100%，农村公路养护管理信息化系统全面建成。

——交通安全程度明显提高。道路交通每万车死亡率小于1人/万车，水上交通事故死亡率保持0人/万艘，非现场交通执法系统安装比例达到100%。

——法治意识和执法能力明显增强。行政执法机构标准化率和执法人员大专以上文化程度比例达到100%；运输市场诚信度达到100%。

表3-1 东台市“十四五”综合交通规划主要指标表

| 类别 | 指标项目 | 2020年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合交通网络 | 1、公路总里程 | 5062.47 | 5644 |
|  | （1）高速公路里程（公里） | 35.5 | 107.2 |
|  | （2）普通国省干线公路里程（公里） | 274.52 | 372.12 |
|  | （3）农村公路里程（公里） | 4727.45 | 5127.78 |
|  | 2、国省公路优良路率（%） | 99.6 | 99.7 |
|  | 3、县乡村公路优良路率（%） | - | 97.5 |
|  | 4、航道总里程 | 550.61 | 550.61 |
|  | （1）五级以上航道里程（公里） | 122.66 | 131.66 |
|  | （2）干线航道通航保证率（%） | 95 | 98 |
|  | （3）300吨级以上泊位数（个） | 149 | 164 |
|  | 5、铁路总里程（公里） | 74 | 74 |
| 公众出行服务 | 6、全社会客运量（万人） | 523.4 | 921 |
|  | 7、城市公共交通出行分担率（%） | 14.9 | 16 |
|  | 8、城市公共交通站点500米覆盖率（%） | 87.8 | 100 |
|  | 9、城市万人公共交通车辆保有量（标台/万人） | 14.59 | 16 |
|  | 10、行政村镇村公交通达率（%） | 100 | 100 |
| 货运物流服务 | 11、公路货运量（万吨） | 1929 | 2437 |
|  | 12、社会物流总费用与GDP的比率（%） | - | 12 |
|  | 13、厢式、集装箱及专用车占营运车辆比重（%） | - | 45 |
|  | 14、村级农村物流节点涉农社区覆盖率（%） | 100 | 100 |
| 行业治理能力 | 15、交通行政许可项目在线办理率（%） | 90 | 100 |
|  | 16、清洁能源及新能源公交车占比（%） | 79 | 100 |
|  | 17、清洁能源及新能源出租车占比（%） | 80 | 90 |
|  | 18、道路交通每万车死亡率（人/万车） | - | ≤1 |
|  | 19、水上交通事故死亡率(人/万艘) | 0 | 0 |
|  | 20、行政执法机构标准化率（%） | - | 100 |

## （四）发展重点

东台处在长三角一体化纵深推进，盐通高铁通车运行，沿海高质量发展落地布局三大机遇叠加的“窗口期”，要通过构建快捷、通畅、直达的综合立体交通网络提升盐城南大门和沿海城镇轴次中心的门户枢纽地位。此外，东台作为上海的“生态大公园”、承接上海先进制造业协作基地和菜篮子基地，要做靓“三张东台金名片”（全国生态绿色发展样板区、长三角高端康养幸福宜居城市、江苏沿海电子信息产业特色基地），需要通过构建高品质的公交体系和高效率的物流体系提升居民出行的舒适性和货运服务的时效性。因此，“十四五”期间着力推进“两强两高”交通运输网络建设，即门户枢纽地位和路网辐射能力进一步增强，城乡客运服务品质和货运物流服务效率显著提高。

### 1、强门户

加快建成东兴高速及东延段，实现与南京的快速联系。东台与上海、南京两个长三角城市群重要城市实现2小时互达，门户枢纽地位进一步增强，向盐城南大门和沿海城镇轴次中心迈进。

### 2、强网络

毗邻贯通：贯通333省道、352省道、229省道和226省道，加强与毗邻地区的互联互通。

内外联通：推进站前路、望海路、范公路、振兴路及节点快速化改造，实现从高铁站更快疏散和到达；开展北海路、东环路、G344快速化改造，打通从高铁站至康养小镇的快捷通道；实施振兴路西延至G204、金海路东延至红星河西路、东亭路南延至G204、站前路南延至S610；开工建设盐东快速通道，加强城市内外交通顺畅衔接。

农路畅通：升级改造县道56.5公里，县道全部达到二级公路及以上标准；提档升级农村公路400公里以上，实施1200公里农村公路生命安全防护工程，改造危窄桥梁350座以上，农村出行更加通达。

### 3、高品质公交体系

全部镇区公交直达高铁枢纽：以东台高铁站为核心，优化城市、城乡公交线路和公交站点布设，提升公交线网和站点覆盖范围，实现所有镇区与高铁枢纽直达全覆盖。

康养小镇一站直达：开通东台高铁站至黄海森林公园、康养小镇点对点公交线；积极推进高铁站至康养小镇市域铁路建设，实现与弶港快速直达，支撑康养小镇发展，带动大健康产业发展。

城乡客运一体化：改造弶港北、弶港、新街、唐洋、许河5个客运站，新建三仓、时堰、溱东3座客运站和高新区、西溪文化园2座公交首末站，提升公交场站建设保障力度，加强城市公交与城乡公交基础设施合理配置，充分共享。

### 4、高效率物流体系

客运场站物流功能全覆盖：改造弶港北、弶港、新街、唐洋、许河等客运站，拓展乡镇客运站物流服务功能，提高客运场站综合利用率；推广城乡公交、镇村公交车辆代送小件邮件快件，实现客货同网，促进运输资源集约利用。

航运功能提档升级：提升兴东线为三级航道，加强与京杭运河的直接联系；提升潘堡河-丁堡河为五级航道，加强与长江、南通港的沟通联系；建成中心作业区，打造千吨级通航泊位，提升水运服务能力。

多式联运示范工程：新建内河港中心作业区铁路支线，实现铁公水有效衔接，推进多式联运发展。

# 四、重点任务

## （一）完善交通基础设施建设

### 1、强化公路网络衔接

#### （1）构建高速公路网络骨架

加快推进高速公路建设。新建东兴高速，与沈海高速组成“十”字型高速公路主骨架。东兴高速东台段作为宁盐通道的重要组成部分，将强化东台与兴化之间的联系，大大缩短至南京的出行时间。积极推进东兴高速东延段建设，完善东西向高速公路设施布局，强化与沿海地区快速衔接。积极推进张皋过江通道东台段前期研究，增加至海安通道数量，缩短东台至苏锡常都市圈的时空距离。开展临海高速东台段前期研究，缓解G228交通压力，支撑沿海高质量发展。至“十四五”末期，形成“一横三纵”高速公路网。

专栏：高速公路建设项目背景

东兴高速：《江苏省高速公路网规划（2017-2035）》提出2025年之前建设的一条省级高速公路，东起东台境内沈海高速，西接兴化境内盐靖高速，全长35km，是江苏省“十横六纵十五射”高速公路网的重要联络线，建成后将进一步强化东台和兴化之间的交通联系，缩短东台至南京的出行距离。 张皋过江通道：是《江苏省长江经济带综合立体交通走廊规划（2018-2035）》重点储备项目之一，也是《长江干线过江通道布局规划(2020-2030)》提出的2025年前重点推动实施的江苏省13座过江通道之一。该通道是策应国家长江经济带及长三角区域一体化发展的重要基础设施，是苏北地区南北向大通道重要组成部分，对于提升苏中、苏北地区交通条件，促进区域发展有着十分重要的作用。张皋过江通道工可阶段技术支撑类专题研究已全部完成，拟于2021年12月开工建设，2026年12月建成通车。目前如皋公路网规划中已有纵向高速公路与张皋过江通道衔接，海安也在做相应的纵向道路（东如高速）衔接方案，同时预留了项目北延东台段的路线走廊。为了完善路网结构、带动苏中、苏北地区的发展，缓解南向过江通道交通饱和现象，建议该通道在如皋海安北延方案的基础上，延伸至东兴高速，纳入《东台市“十四五”综合交通运输发展规划》。 临海高速：2021年4月，全省沿海发展座谈会开启了推进沿海地区高质量发展的新征程，会上提出必须把沿海发展作为“十四五”发展的紧迫任务、摆在重中之重的位置来抓。要抓住“港”和“路”两个重点，进一步增强交通基础设施的综合支撑力，着力提升向海交通的便捷性和通达性。

完善高速互通布局。结合东兴高速东台段及东延段建设，同步新建东兴高速-204国道互通、东兴高速-101县道互通、东兴高速-沈海高速枢纽、东兴高速东延-204县道互通、东兴高速东延-254县道互通、东兴高速东延-202县道互通。结合张皋过江通道东台段、临海高速等前期研究项目，积极推进张皋过江通道-东兴高速枢纽、张皋过江通道-352省道互通、临海高速-东兴高速东延枢纽、临海高速-344国道互通、临海高速-306县道互通、临海高速-308县道互通前期研究工作，加强高速公路与区域公路网的衔接，提升高速公路对沿线节点的服务带动作用。

专栏：高速公路重点建设项目

新建建成：东兴高速东台段，东兴高速东延段，新建东兴高速-204国道互通、东兴高速-101县道互通、东兴高速-沈海高速枢纽、东兴高速东延-204县道互通、东兴高速东延-254县道互通、东兴高速东延-202县道互通。 前期研究：张皋过江通道东台段，临海高速，张皋过江通道-东兴高速枢纽、张皋过江通道-352省道互通、临海高速-东兴高速东延枢纽、临海高速-344国道互通、临海高速-306县道互通、临海高速-308县道互通。 “一横三纵”高速公路网

#### （2）完善普通国省干线网络

完善“三横五纵”普通国省干线网络。开展S352东台西段改扩建工程，向西对接兴化，完善市域中部重要东西向联系通道。开工建设S403，完善市域内部通道，加强南部组团时堰、富安、溱东之间东西向快速联系。新建S226东台段，完善东台中部南北向干线通道，加强东台对外与大丰、盐城、海安之间的联系。积极推进G228改线前期研究，与东部沿海旅游景区保持适当距离，分离货运交通和旅游交通，是东台东部南北向干线通道，同时是向北与盐城、大丰，向南与海安、南通等地区联系的重要通道。至“十四五”末期，总体形成“三横五纵”国省干线路网格局。此外，东台境内另有S229、S333两条省道途经，分别位于五烈镇和溱东镇。续建并完成S229东台段改扩建工程，加强与兴化、姜堰的联系。开展S333西段建设前期研究工作，对接北海路，加强向西与兴化衔接。

专栏：东台至周边县市通道分析

至盐城市：现状主要通道有盐通高铁，新长铁路，沈海高速，G204，G228，S226，盐靖高速。其中沈海高速和盐靖高速均距离城区较远，目前缺少与盐城快速联系公路通道。 至兴化市：现状主要通道有G344，S352，其中S352尚未贯通。 至海安市：现状主要通道有盐通高铁，新长铁路，沈海高速，老G204（城际快速路），G228，G204，S226。虽然通道数量较多，但是城区与城区之间最便捷的联系通道为老G204，目前因为老G204道路条件较差，行驶速度较慢，亟需开展快速化改造。 至姜堰区：现状主要通道有S610，S229。 东台至周边县市通道分析

专栏：普通国省干线重点建设项目

续建建成：S229东台段改扩建工程。 新建建成：S352东台西段改扩建工程，S226东台段。 开工建设：S403。 前期研究：G228改线，S333西段。 “三横五纵”普通国省干线网络

#### （3）构建高快一体城市路网

构建环高铁枢纽快速通道环。推进范公路、望海路、站前路、振兴路及节点快速化改造前期研究，实现从高铁站更快疏散和到达，提升城市品质形象。积极开展北海路、东环路、G344快速化改造，打通从高铁站至康养小镇的快捷通道，助力打造世界级健康理想城市，强力拉动大健康产业发展。

专栏：长三角康养小镇

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中指出，要打造健康长三角，大力发展健康产业，持续提升人民健康水平，建设一批国际知名的健康医疗服务、养生养老基地。 2020年12月16日，长三角康养小镇正式落地东台。项目选址在东台沿海经济区，总占地17.1平方公里，其中一期9.7平方公里，规划人口15万人，定位于长三角区域康养服务一体化示范区、跨行政区康养政策协同试验区。由盐城市政府、东台市政府和上海地产集团合作共建，总投资700亿元。康养小镇将科学布局“医、养、游、健、学”五大功能，率先导入上海瑞金医院、华东疗养院、上海自然博物馆、上海协和教育集团等优质资源，所有功能项目面向全社会开放，不设地域门槛，通过苏沪两地政策叠加，实现医疗、教育、疗养等优质资源共享。 长三角康养小镇，作为典型的“内循环”产业，属于大健康、大旅游、大消费范畴，将推动上海与盐城的资源共享、优势互补，可以将盐城“沿海湿地”“平原森林”“候鸟天堂”与上海的高端资源完美结合，加快实现价值转化，让高颜值的生态环境与高水平的项目建设统一于高品质的美好生活，在提供高质量消费供给、培育新发展格局上积极探路、争做示范。

构建“快速通道环+放射”城市路网。振兴路作为一条东西贯通性较好的城市道路，西延至G204，加强内外衔接。金海路东延至红星河西路，加强中心城区和东部组团的联系，同时疏解东进大道交通压力。东亭路南延至G204，接入东兴高速-G204互通，强化中心城区与高速路网快速联系。站前路南延至S610，衔接重点镇安丰，北延至中心作业区，加强高铁站枢纽对外交通联系。新建雅居路西延工程，增加横向跨河穿铁通道，加快高新区与主城区快速直联。开工建设盐东快速路，加强与盐城一体化发展，提升盐城城市首位度。至“十四五”末，形成“快速通道环+放射”城市路网，加强城市内外交通顺畅衔接，提升城市整体运行效率。

专栏：市域快速路网重点建设项目

新建建成：G344地面快速化改造；金海路东延工程；雅居路西延工程。 开工建设：盐东快速通道。 前期研究：范公路、望海路、站前路、振兴路及节点快速化改造；北海路、东环路快速化改造；振兴路西延至G204；东亭路南延至G204；站前路南延至S610、北延至中心作业区。 “快速通道环+放射”城市路网

#### （4）打造安全通达农村路网

市域骨干道路升级改造。“十四五”期间，积极完善县道网络布局，综合考虑永久基本农田保护，减少永久基本农田占用，规划新建改造县道总里程56.5公里，全部达到二级公路及以上标准。

专栏：东台县道重点建设项目

东台市“十四五”县道建设项目表 序号 道路名称 技术等级 起点 终点 里程 （km） 功能 1 202县道 二级公路 302县道改线 （黄海森林公园南侧） 堤闸路 4.7 东部南北向县道骨架，东兴高速东延段弶港北互通连接线 一级公路 堤闸路 352省道 8.2 二级公路 352省道 307县道 3.4 2 204县道 二级公路 东台大丰边界 352县道 10.5 中部南北向县道骨架，衔接东兴高速东延 一级公路 352县道 306县道 6.8 3 X356 (东段） 二级公路 209县道 海安界 2.4 向南衔接海安，提升后港片区出行条件 4 352县道 二级公路 惠阳路 204县道 12.5 中部东西向县道骨架 5 354县道 二级公路 东台海安界 226省道 8 向西对接海安，提升唐洋向外辐射能力，完善东西向县道网络 市域骨干道路升级改造

农村公路提档升级。提档升级农村公路400公里以上，路面宽度达到6米以上。

定期排查重要路段安全隐患。实施1200公里农村公路生命安全防护工程，改造危窄桥梁350座以上，实现三类以上桥梁比例达98%以上。

专栏：《江苏省农村公路条例》

第十六条 农村公路建设应当因地制宜，合理确定建设标准。县道的建设不低于三级公路技术标准。乡道、村道的建设不低于四级公路技术标准。 第四十条 县（市、区）人民政府应当组织有关部门、乡镇人民政府定期排查农村公路急弯、陡坡、临崖、临水等危险路段、事故多发路段，以及农村公路桥梁、交叉口、学校门口等重要路段的安全隐患，按照国家和省有关规定实施安全生命防护工程，并根据需要合理设置照明、信号灯、警示标志、限速标志、反光镜、减速装置等设施。

### 2、加快推进铁路建设

构建多轨融合铁路网。新建内河港中心作业区铁路支线，联通铁路货运站与内河港中心作业区，实现铁路与公路、水路的有效衔接，推进多式联运发展，降低运输成本，提升运输效能。积极推进高铁站至康养小镇市域铁路前期研究，实现与弶港快速直达，支撑康养小镇发展，带动大健康产业发展。积极开展东台-泰州城际铁路前期研究，接入宁启铁路，开行城际列车，缩短至南京出行时间。至“十四五”末期，形成“两横两纵一射”多轨融合铁路网络。

专栏：铁路建设项目背景

高铁站至康养小镇市域铁路：《盐城市综合立体交通网布局规划（2021-2050年）》提出布设市域铁路网，实现所有区县直达市区和市区、区县较好连接高铁站和机场。规划布局3条市域铁路，总里程为678公里。其中，S1（连盐通新型城际盐城段）铁路线，线路走向为响水-滨海-阜宁-盐城市区-东台，延伸3条铁路支线，分别为响水支线S1-支1、滨海支线S1-支2、东台支线S1-支3；S2（徐宿淮盐新型城际盐城段）铁路线，线路走向为建湖-盐城市区-大丰，延伸1条铁路支线，为麋鹿保护区支线S2-支1；S3（宁盐新型城际盐城段）铁路线，线路走向为大纵湖-盐城市区-射阳，延伸2条铁路支线，分别为丹顶鹤支线S3-支1和滨海港支线S3-支2。 盐城市市域铁路规划设想 东台-泰州城际铁路：《东台市城市总体规划（2015-2030）》提出新增东台-泰州城际铁路，时速200km/h，线位由东台铁路站引出，沿泰东河南侧走向，经过兴化戴南。东台-泰州城际铁路在泰州境内与规划北沿江高铁衔接，实现东台与泰州之间的快速联络，强化与南京以及苏锡常都市圈的联系。

专栏：铁路重点建设项目

开工建设：内河港中心作业区支线，新长铁路东台段扩能改造。 前期研究：高铁站至康养小镇市域铁路、东台-泰州城际铁路。 “两横两纵一射”铁路网

### 3、提升内河航运能力

构建“三横两纵”骨架航道网。落实《江苏省干线航道网规划（2017-2035）》规划，提升兴东线为三级航道，实现与京杭运河直接联通，减少绕行。升级改造丁堡河（市界-方塘河）为五级航道，与海安境内航道贯通，打通东台与通扬运河和长江的航运通道，强化与南通港的联系。此外，从长远发展考虑，积极开展潘堡河-丁堡河全线（方塘河-东台河段共27km）等级提升专项规划研究，疏浚整治并开挖至东台河，论证等级提升对防洪安全、生态环境保护等的影响，打通市域东部南北向水运通道。

专栏：内河航道建设项目背景

1、沟通长江和京杭运河 通过东台境内两条三级航道，连申线和泰东线，可实现与长江联通，也可通过打通潘堡河-丁堡河实现与长江联系。《江苏省干线航道网规划（2017-2035）》提出将兴东线（车路河）由四级航道提升为三级航道，可实现与京杭运河之间直接联通，减少绕行。在水运方面，东台与长江和京杭运河两条国家级黄金水道实现便捷沟通。 江苏省干线航道网规划 2、借力周边海港发展 由于东台自身没有建设海港的条件，因此只能借力周边海港发展。一方面可通过连申线实现与上游大丰港、射阳港，下游南通港的联系，另一方面，可通过潘堡河-丁堡河，接入通扬运河实现与南通港联系。 综合以上分析，丁堡河是沟通长江、淮河水系的重要航道，且可实现与南通港的联系，目前在海安境内也为五级航道，因此，将丁堡河提升为五级航道较为迫切。

专栏：内河航道重点建设项目

开工建设：提升兴东线为三级航道，提升丁堡河（市界-方塘河段共7.6km）为五级航道。 规划研究：潘堡河-丁堡河全线（方塘河-东台河段共27km）开展等级提升专项规划研究。 “三横两纵”骨架航道网

维护航道运输能力。实施连申线东台北段疏浚和护岸工程，对连申线东台河至市界段约10公里范围内的河道进行疏浚和护岸，改善和维护航道，维持岸线稳定，保证航道正常运行。

专栏：航道整治重点建设项目

新建建成：连申线东台河至市界段约10公里疏浚和护岸。

完善“一区三点”货运港口群。依托连申线三级航道，续建并完成中心作业区，主要为东台市城北及周边地区的产业布局和临港企业服务，主要运输集装箱、非金属矿石、煤炭等散杂货物，结合后方新长铁路东台站，可实现公铁水多式联运，成为集中转运输、货物集散、商贸物流等多功能的大型综合作业区。依托连申线三级航道，新建安丰镇作业区，主要运输矿建材料、粮食、非金属矿材等，打造为具备装卸、仓储、物流、配送等功能的综合性作业区。依托泰东线三级航道，新建时堰镇作业区，承担区域产业发展所需要的煤炭、建材、钢材、工业原料及产成品和集装箱的运输，发展贸易物流，打造为区域重要的不锈钢产业及区域物资集散中心。依托梁垛河五级航道，新建三仓镇作业区，主要运输矿建材料、粮食、石材等，打造成为集装卸、仓储、物流、配送、信息服务等功能于一体的综合性作业区。

表4-1 内河作业区规划一览表

| 作业区名称 | 建设性质 | 规模 | 岸线起讫点 | 航道等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心作业区 | 续建 | 岸线长度：1850m 泊位数：18个 泊位等级：1000吨 | 通榆河与丁溪河交汇处上游1060m-2910m | 三级 |
| 时堰镇作业区 | 新建 | 岸线长度：1000m 泊位数：10个 泊位等级：1000吨 | 时堰镇时堰大桥下游300m-1300m | 三级 |
| 安丰镇作业区 | 新建 | 岸线长度：500m 泊位数：5个 泊位等级：1000吨 | 弶张线安榆大桥上游780m-1280m | 三级 |
| 三仓镇作业区 | 新建 | 岸线长度：500m 泊位数：5个 泊位等级：300吨 | 梁垛河与东潘堡河交汇口以西500m | 五级 |

提升码头效能。针对现状码头散乱小问题，开展高等级航道支流河口专项规划，统一开展码头、岸线规划，同时岸线配套陆域运输功能，促进码头从小而散向综合型、多功能转变，推动岸线码头迈向绿色高效利用。

专栏：港口作业区重点建设项目

续建建成：中心作业区。 新建建成：时堰镇作业区、安丰镇作业区和三仓镇作业区。 规划研究：高等级航道支流河口专项规划。

### 4、填补通用机场空白

按照地区级、公益服务型通用机场定位，以应急救援、消防救灾、城市管理、环境保护等为主导功能，充分考虑生物多样性保护、生态影响等，加快推进沿海副中心通用机场前期研究，规划建设飞行区等级为2B，建设一条800×300米的跑道。结合东台旅游资源，促进通用航空特色化发展，适时开展空中游览、体验飞行等业务。

专栏：沿海副中心通用机场建设项目背景

《江苏省中长期通用机场布局规划（2018-2035年）》提出到2035年，全省通用机场布局35个，远期布局约70个，形成“10+60”的分层次布局方案，其中，区域级通用机场10个、地区级通用机场60个。按机场功能将通用机场划分为综合型和特色型，其中特色型又分为公益服务型、生产服务型和产业支撑型三类。 东台通用机场为地区级、公益服务型通用机场，以应急救援、消防救灾、城市管理、环境保护等公益性服务为主导功能。

专栏：通用机场重点建设项目

前期研究：沿海副中心通用机场。

## （二）优化城乡客运服务品质

### 1、拓展区域客运服务能力

强化高铁枢纽多向衔接。加快推进高铁站至康养小镇市域铁路前期研究，积极推进东台-泰州城际铁路前期研究工作，争取更多铁路线接入东台站。强化高铁枢纽与区域的互动融合发展，构建商务商业圈，打造高铁枢纽经济区。

推动公路客运互补发展。结合盐通高铁线路及客流需求优化调整客运班线，调整盐城、上海方向客运班线发车时间，加强对空缺时间的覆盖；加强对周边兴化等无高铁城市的覆盖，提升东台高铁站腹地服务范围。

加强国际机场便捷衔接。加强空地联运，开通东台高铁站至盐城南洋机场的直达大巴，提升航空客运便利性。

开通毗邻公交运营线路。加强东台与周边县市的公交服务，适时开通东台至海安、兴化、姜堰、大丰等地区的毗邻公交线路。

### 2、推进城乡客运提质升级

加密公交发车班次。缩短城市公交发车间隔，高峰期发车班次应达到5-10min/班，减少居民候车时间；延长公交运营时间至12h以上，提升城市公交服务水平。

探索多元化公交服务。结合不同公共交通出行客流需求，提高智能化、品质化、定制化公交服务能力。开通东台高铁站至黄海森林公园、康养小镇的点对点公交线路。积极探索全域旅游发展新模式，推出“门票+公交票”优惠联票，提升旅客出行体验。

专栏：东台高铁站至黄海森林公园、康养小镇点对点公交线

东台高铁站至黄海森林公园、康养小镇公交线，由东台高铁站出发，经站前路-东进大道-G344至黄海森林公园站，再经G228到达康养小镇站。 东台高铁站至黄海森林公园、康养小镇点对点公交线

专栏：“门票+公交票”优惠联票

方案一 推出旅游景点门票+公交票联票，即在旅游景点门票价格基础上，增加一定金额，游客持联票一日内免费乘公交。 方案二 推出24小时旅游公交票，游客持票可免费乘坐公交车，并在东台市内各旅游景点购买门票时给予一定的优惠。

开展出租车行业改革。积极开展巡游出租车运价调整，科学制定、合理调整运价水平和结构，理顺运价形成机制，建立出租车运价动态调整机制，推进出租车行业改革。支持符合条件的网约车平台合法落地东台，制定相关管理规定，规范网约车，引导巡游出租车和网约车融合发展，激发出租车行业活力，为居民出行提供多样化选择。

加强高铁枢纽直达衔接。以东台高铁站为核心，优化城市、城乡公交线路和公交站点布设，提升公交站点和线网覆盖范围，实现城市公共交通站点500米覆盖率达100%，强化各镇区与东台高铁枢纽的公交联系，便捷居民出行。

提升公交场站建设保障力度。续建并完成东台综合交通枢纽南广场，完善综合客运枢纽功能。改造弶港北、弶港、新街、唐洋、许河等5处客运站，新建三仓、时堰、溱东3座客运站，高新区、西溪文化园等2处公交首末站，补全公交场站缺口。

专栏：客运场站重点建设项目

续建建成：东台综合交通枢纽南广场。 改建建成：弶港北客运站，弶港客运站，新街客运站，唐洋客运站，许河客运站。 新建建成：三仓客运站，时堰客运站，溱东客运站，高新区首末站，西溪文化园首末站。 东台市域公交场站建设

### 3、创新交旅融合发展模式

构建快旅漫游公路网。落实盐城乡村旅游公路网规划，结合“两横两纵”旅游发展轴，融合“一基地、两客厅、三条街、四景区”旅游景点分布，串联特色田园乡村，整合东台生态乡村旅游资源，打造东台市域“快旅慢游”旅游公路网络，实现旅游公路成网成环、景点之间便捷联通。继续推动市域旅游公路网建设，完善各景区、镇区配套建设的联络线路，加快完成84.1km东台市旅游公路3号线、黄海森林支线、条子泥支线道路提升建设。积极开展旅游公路前期研究，至“十四五”末期，形成400公里旅游公路网。

专栏：盐城乡村旅游公路网

《盐城市综合立体交通网布局规划（2021-2050）》提出打造盐城“一环三圈，内外畅游”的乡村旅游景观公路，其中，“一环”是市域乡村旅游环线，串联盐城三区一市五县重要城镇节点和核心旅游景区，全长680公里，“三圈”包括南部旅游交通圈、中部旅游交通圈、北部旅游交通圈；“内外畅游”指对外无缝衔接，内部紧密联系，实现全域乡村旅游通达网络。 东台市域范围内为旅游公路1号线、旅游公路3号线、黄海森林公园支线和条子泥支线等旅游公路。 盐城乡村旅游公路网络示意图

专栏：东台市域“快旅慢游”旅游公路网络

东台市旅游公路建设项目 线路名称 建设规模（km） 起点 终点 道路名称 技术等级 旅游公路3号线 50.4 X308 S352 X101 二级公路 黄海森林公园支线 8.2 与X203交叉口 与X202交叉口 X301 二级公路 条子泥支线 25.5 与G228交叉口 与X201交叉口 海景东路 四级公路 合计 84.1km 东台市域“快旅慢游”旅游公路网络

打造特色旅游景观路。结合G344、S352打造两条旅游景观路，依据东台特色对路肩绿化进行升级改造，形成景观效果；加强中分带、路侧增绿、补绿，推进花化、彩化点缀，推行彩色施划人行横道标线和长下坡路段标线，展现干线公路活力，形成怡人风景线。结合串场河、何垛河打造生态景观廊道，建设跨串场河景观桥梁2座，连接市区与景区，同步开展配套道路桥梁工程的规划工作。

布设旅游公路驿站。结合景区景点和特色田园乡村分布，在X201、S352沿线打造特色农村公路驿站、观景台等设施，做到“一站一特色”，强化农村公路品牌建设。

专栏：溧阳旅游公路驿站

溧阳市将乡村公路建设与特色田园乡村发展相结合，精致打造全长300公里的“溧阳1号公路”，助力推动全域旅游和乡村振兴，其沿线共布局36个驿站，各具特色。其中，神女湖驿站作为常州地区首个功能性驿站，于2019年落成，总用地面的达5216平方米，功能齐全，除了设有停车场、卫生间等基本配套设施，主打“公路咖啡”品牌，并开设了一家公路咖啡屋，工作人员还会结合周边风土人情、旅游文化，为游客提供讲解服务。

构建全域旅游公交网。依托旅游公路网布局，结合旅游景点、特色田园乡村，在现状旅游公交线的基础上，新开通2条旅游公交线路，串联旅游景区，提升主要景点的旅游辐射效应，丰富游客出行选择，推动东台市旅游全域建设。

黄海森林公园-弶港文化展览馆：黄海森林公园—三水滩—银杏长廊—旅游1号公路—弶港文化展览馆。

中华麋鹿园-条子泥：中华麋鹿园—黄海森林公园—条子泥。

由于“黄海森林公园-弶港文化展览馆”公交线途径东台沿海片区主要景点、银杏长廊和旅游1号公路，沿路景色秀美，规划将“黄海森林公园-弶港文化展览馆”公交线，结合沿路景点和特色公共交通，实现交旅深度融合，打造东台乡村旅游公交示范线。

专栏：旅游公交线路

东台沿海片区新增公交线路详细情况表 序号 公交线路名称 发车班次数 里程 （km） 串联景点 1 黄海森林公园-弶港文化展览馆 5班次/天 20.2 黄海森林公园、三水滩、银杏长廊、旅游1号公路、弶港文化展览馆 2 中华麋鹿园-条子泥 5班次/天 48.6 中华麋鹿园、黄海森林公园、条子泥 “黄海森林公园-弶港文化展览馆”发车班次表 发车地点 发车班次 黄海森林公园 11:30 12:00 13:00 16:00 17:00 弶港文化展览馆 8:00 8:30 9:00 12:00 13:00 “中华麋鹿园-条子泥”发车班次表 发车地点 发车班次 中华麋鹿园 11:30 12:00 13:00 16:00 17:00 条子泥 11:30 12:00 13:00 16:00 17:00 东台市旅游公交网

促进通用航空特色化发展。依托沿海副中心通用机场，进一步拓展通航服务新领域，培育中低空旅游新业态，规划精品线路、打造航空文旅发展环境，抢占低空旅游领域发展先机，形成“通航+旅游+产业”融合创新发展，让通航“玩”起来。

## （三）提高货运物流服务效率

### 1、完善货运物流基础设施

打造多级货运枢纽体系。结合交通枢纽和产业分布，重点打造“两园一中心”货运枢纽体系。依托中心作业区，新建东台港区中心作业区物流园，实现公铁水联运；在高新区，新建高新区物流园，实现物流企业集聚。结合中储棉和交投公司，新建1处物流中心，集运输、仓储、转运、配送等服务于一体，提高物流效率。

表4-2 东台市货运枢纽布局

| 名称 | 建设性质 | 类型 | 位置 | 占地面积（亩） | 建设投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东台港区中心作业区物流园 | 新建 | 公铁水联运 | 东台市中心城区建成区东北侧，西临三级航道通榆河、东近新长铁路、南临G344 | 302 | 41685 |
| 高新区物流园 | 新建 | 公路运输 | 东台市高新区 | 300 | 20000 |
| 交投公司物流中心 | 新建 | 公路运输 | 东台市东关路西侧、家居路北侧两个区域 | 100 | 7000 |

### 2、加强政府引导监管作用

组织构建物流集聚区。结合东台港区中心作业区物流园等综合物流园区规划布局，集合周边产业资源，提供政策资金扶持，吸引仓储加工配送等物流企业入驻，打造现代化物流集聚区。

培育物流龙头企业。积极引导和鼓励有条件的物流企业规模化发展，引领培植二、三家规模以上物流企业；发挥龙头企业对物流资源的整合作用，带动地区物流业整体发展，引导和支持物流企业同行联手，推进货源和运力资源的统筹调度，提升产业集群辐射力。

推动多式联运试点发展。强化东台铁路站场货运功能，加强与产业衔接，完善多式联运配套设施建设，对适合铁路运输的大宗货物如粮食、煤炭等进行引导，开展公铁联运试点工作。构建以内河港口为核心的多式联运服务体系，新建内河港中心作业区铁路支线，打造公铁水多式联运示范工程，强化作业区与物流园区的衔接作用，充分发挥东台航运资源优势，引导中长距离大宗货物运输公转水，降低物流成本。

推广标准化运载工具。结合《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（GB38030-2019）国家标准，开展市域船型标准化研究，加快运输船舶运力结构调整，加强示范船、LNG清洁能源船舶和标准船型推广力度，促进内河航运安全、绿色、高质量发展。大力推广集装箱、厢式半挂车等标准化运载单元，提升运输效率。

搭建一体化物流信息平台。通过信息平台有效整合货运车辆、线路、站场等资源，实现物流产业链各要素信息的跨行业、跨区域贯通，推动实现线上线下一体化发展。充分发挥网络平台资源整合、精准配置的功能特点，整合区域物流行业信息资源，实现货运物流集约化转型，促进物流行业降本增效。

### 3、创新运输组织模式发展

创新“客货同网”融合配送模式。改造弶港北、弶港、新街、唐洋、许河等客运站，拓展乡镇客运站物流服务功能，提高客运场站综合利用率，形成“场站共享、服务同网、货运集中、信息互通”的城乡物流一体化服务。推进交邮运力资源互补共享，鼓励推广城乡公交、镇村公交车辆代送小件邮件快件，实现客货同网，促进运输资源集约利用。

创新城乡共同配送模式。充分利用县级、镇级配送中心，组建第三方物流服务平台，推进共同配送基础设施建设，实现包裹集中分拣和“统仓共配”，构建高效快速传输的双向物流通道，提升货运物流效率。

专栏：沛县探索场站综合利用和共同配送案例

沛县按照县、乡、村三级网络架构和“多站合一、资源共享”的模式，加快构建农村物流网络节点体系，为全县农村物流发展提供有力的基础设施承载平台，尤其注重站场的综合利用和城乡共同配送，不断提高运输效率。 拓展乡镇客运站农村物流功能。在现有农村乡镇客运站的基础上，积极拓展农村物流和商贸等功能，引进顺丰、圆通等快递服务，目前大屯汽车客运站、鸳楼汽车客运站等9个乡镇客运站全部配备了客运、农村物流或快递、综合服务等功能，站场综合利用率达到100%。 推广共同配送打通农村物流最后一公里。由于农村配送路途远、运量小，绝大多数物流企业不愿开展农村物流配送业务，针对此现象，沛县积极创新，交通部门、邮政部门牵头成立快递业协会、快递业工会联合会及团委等组织，并联合申通、韵达、百世、天天等民营快递企业，共同组建了徐州飞马配送服务有限公司，整合人员、车辆、管理等资源，改变各快递公司单独配送的方式，全部交由飞马公司统筹调配，全县的快递物流配送业务实现了包裹集中分拣和“统仓共配”。目前，飞马公司搭建了50个城区共配点，整合了15个镇级服务站，并在较大行政村的村级服务站设置了40个村级服务点，搭建了200多条共配段道，真正打通了农村物流“最后一公里”。飞马公司的共配场地收到货物后，集中分拣、集中扫描上传信息，再通过车辆将快递统一运输至乡镇及社区网点，让村民在“家门口”就可以收发件，大大降低了配送成本。据统计，2018年1-10月节省成本约370万元，且由于优化了配送线路，作业效率业明显提升，配送延误率下降了80%，消费者满意度提高了20%。在实现“降本”的同时，沛县的“飞马模式”也带动了农村经济发展和百姓收入增加。飞马利用线上流量优势，帮助沛县农产品在网上销售，并利用飞马镇村网络实现农产品上行，网上农产品日均销量达到1万多件，使沛县的牛蒡、黄桃、甜菜走向了全国及东南亚地区，2018年1-10月借助飞马配送网络上行的优质农产品货值已达到8000万元，与快递邮包共配的快消品(由县配送至镇、村)货值达到1.1亿元。整合后，城区业务员业务量增加了60%，月均工资增加1500-3000元；镇级配送站每月可实现利润3万元左右，人员工资提升了50%以上；村级网点优先选择贫困户运营，全县160多户贫困家庭脱贫，充分利用行业优势助力精准扶贫。目前，这一先进的配送模式已受到商务部、各级邮政管理部门和全国同行一致好评。

## （四）构建绿色智慧平安体系

### 1、智慧交通提升行业治理能力

加快推进交通行业数据中心建设。提升交通运输静态和动态数据采集能力，建成整合公路、水路、港口、交通工程等全行业动态实时数据的行业数据中心，加强交通运输运行特征和规律分析，提升科学决策支持力，助力交通行业智慧发展。

拓展综合交通应急指挥中心功能。依托现有综合交通应急指挥中心，拓展平台应用功能。建立公交运营调度中心，对人、车、线路、场站进行实时监测，实现公交运营、调度、GPS智能监控等功能，推进管理智能化。开发农村公路智能化管理平台，建立农村公路资产电子档案，持续推进电子地图更新排查、数据采集，确保管理高效、养护及时。重点提升动态监管与应急处置能力，实现模块化、流程化管理，及时发现并有效解决交通行业安全生产过程中存在问题，提高安全管理水平与管理效率；制定安全检查计划，上传相关部门、人员交通运输的安全检查任务，并对执行情况进行实时跟进，对安全检查效果做出评价反馈。

升级完善APP功能。升级“东台智能公交”APP，实现所有公交线路信息实时查询功能。拓展APP功能，增加定制、预约、旅游服务等功能，方便和满足市民的个性化、多元化出行需求。

提升交通运输大数据运用能力。运用大数据加强行业监管与服务，构建交通运输数据资源管理体系，实现大数据的高效采集、有效整合和充分运用。强化应用收费、票务和手机信令等大数据资源，提高事中事后监管预警预测和评估研判的能力，为政府科学决策、依法监管和高效服务提供支撑。深化大数据在“两客一危”监管、驾驶行为研判、公路应急保障、不见面综合执法、综合交通监测与指挥调度等方面的研发应用，提升行业管理能力和效率。

### 2、绿色交通推动行业持续发展

持续优化运输结构。充分发挥铁路和水路的运输比较优势，推动大宗货物集疏运转向铁路和水路，促进“公转铁”“公转水”运输结构转变。加快建设内河港铁路支线，引导鼓励年货运量150万吨以上的重点企业、物流园区选择铁路、水路运输方式。

推广应用绿色交通运输装备。积极推广新能源、清洁能源运载工具，加快高能耗、高排放老旧车船淘汰，有序推进LNG船舶应用，至“十四五”末期，实现清洁能源及新能源公交车占比达100%。加快完善东台高铁枢纽站、乡镇客运站内加气站、充电桩等配套设施建设。

节约集约利用资源。提高土地资源利用效率，以交通基础设施国土空间规划为指导，加强综合运输通道线位资源和运输枢纽资源统筹利用。提高继续利用或再利用废旧材料的比例，大力开展路面材料、施工废料等资源的再生和综合利用，开展资源循环利用试点工作。至“十四五”末期，公路路面旧料循环利用率稳定在90%以上，沥青路面旧料再生利用率超过50%。

加强生态保护和污染防治。开展普通国省道公路、农村公路沿线环境综合整治，加强沿线绿化美化建设，将交通干线打造为旅游风景走廊，实现交通基础设施由单一运输功能向运输、生态、旅游等复合功能发展。针对通榆河、泰东河等骨干航道、船舶和港口码头开展船舶、港口污染治理、构建防治体系。

贯彻落实公交优先发展战略。建立健全公交优先发展政策和配套制度，建立保障公交优先发展战略实施的制度体系，在法规、投资、财政、税收、规划、土地、建设、管理和服务等各个环节，加大政策倾斜，提升公共交通保障水平。

### 3、平安交通筑牢安全可靠基础

加大交通运输治超力度。以政府主导、部门联动、属地管理、社会参与为原则，公安、交通运输、住建、城管等相关部门形成联合治超长效工作机制，推动各部门之间实现资源共享、信息互通、执法联动，构建快速反应、联合行动、有效监管的协作平台。加强公路源头治超、科技治超，重点整治非法改装、超载超限行驶等行为，加快推进不停车称重检测系统建设，在国省干线交界点布设5处不停车称重系统，至“十四五”末期，非现场交通执法系统安装比例达到100%。

表4-3 不停车称重检测系统布局

| 序号 | 道路 名称 | 建设 性质 | 位置/地址 | 管控方向 | 道路 桩号 | 布局原则 | 选点原因 | 建设 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G344 | 新建 | 盐城与泰州交界 | 下行 | K65+500 | 市域入口 | 与泰州交界，管控进入盐城车辆 | 2021 |
| 2 | G228 | 新建 | 盐城与南通交界 | 下行 | K3233+000 | 市域入口 | 与南通交界，管控进入盐城车辆 | 2021 |
| 3 | S226 | 新建 | 盐城与南通交界 | 下行 | / | 市域入口 | 规划道路，与南通交界，管控进入盐城车辆 | 2022 |
| 4 | S352 | 新建 | 规划道路，盐城与泰州交界 | 由西向东 | / | 市域入口 | 规划道路，与泰州交界，管控进入盐城车辆 | 2022 |
| 5 | S610 | 新建 | 盐城与泰州交界 | 下行 | K38+750 | 市域入口 | 与泰州交界，管控进入盐城车辆 | 2022 |

建立健全安全生产责任体系。健全企业安全生产制度和各项操作规程，以及交通运输安全生产监督管理工作责任规范，理清安全监管的权力和责任清单。鼓励发展交通运输安全管理第三方服务，构建科学、完备的交通运输企业安全生产诚信体系。全面实施并不断完善市场准入负面清单制度，严格交通运输市场准入管理。

提高交通安全基础设施防护水平。建立公路水路基础设施安全状况评估体系，全面分析当前公路水路基础设施安全现状，提前开展风险防控。构建“两客一危”、水路危化品运输安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制。加密重要路段交通运行路网监测设施并有序向农村公路延伸。开展农村公路隐患排查，依据规范对未达到新标准的县乡村公路安全生命防护设施进行增设更换。

提升交通安全应急救援能力。构建分层次的应急预案体系，完善交通运输管理部门和交通运输企业各类应急预案。统筹建设区域性应急装备物资储备与应急基地，加强应急救援专业装备和资金保障。定期开展应急预案评估修订和应急演练演习，提升交通运输突发事件应急处置能力。完善与疫情防控相适应的交通运输运转防控机制，建立交通运输行业疫情防护标准，提升疫情追溯能力。

## （五）提升交通行业治理能力

### 1、深化体制机制改革

继续深化行政审批“放、管、服”改革，充分利用综合执法体制改革成果，统一行政审批服务主体，真正集中行政许可权；积极推进数据共享，力争减少管理平台系统，努力实现一网办理，优化服务，让办事群众少跑腿。深化农村公路管理养护体制改革，落实主体、人员和经费，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护格局。强化多部门协同，加强交通部门的整体统筹能力，理顺各级政府之间交通运输事权关系，建立权责分明的交通管理机制。

### 2、加强法治交通建设

加强行政规范性文件制定和监督管理工作，构建较为完备的综合交通运输法规制度体系，发挥好法律法规和规范性文件对交通运输领域的引领和规范作用。全面推进落实行政执法“三项制度”，实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效，营造良好的行政执法环境。完善交通运输领域信用信息系统平台建设，实现行业信用监管全覆盖。实施以信用为基础的联合惩戒机制，强化行政管理事项中对“黑名单”失信主体惩戒措施，逐步构建起“一处失信、处处受限”的信用惩戒格局，将严重交通违法行为纳入个人信用评价体系。

### 3、增强创新发展能力

建立开放有效的交通人才培养、评价、引进、使用和激励机制，畅通晋升通道，拓展人才发展空间；培育高水平科技人才队伍，培养科技人才和创新团队。弘扬新时代交通文化建设，注重将城市文化、生态文化与交通建设深度融合，重点打造一批集交通、文化、旅游为一体的交通项目，提升交通文化品牌建设。营造文明交通环境，提升交通参与者文明素养，积极引导文明出行。

# 五、保障措施

## （一）加强组织领导

加强组织领导，明确责任主体，科学组织项目实施，抓好重大政策、重大项目、重大工程的落实，做好项目实施的跟踪、督促和评估，确保各项目标任务扎实有序推进。建立健全规划和综合运输服务协调机制，处理好交通与国土、环保等部门以及交通内部的关系，按年度分解、明确各有关部门的目标任务，确保各项目标和任务有序推进。

## （二）加强政策支持

加大财政、金融支持力度。继续加大对接力度，力争将更多工程项目纳入上级资金盘子，积极争取政府财政性资金对交通运输公益性事业的投入。积极争取国家关于铁路、综合交通枢纽、农村公路和绿色交通等方面资金政策支持。对照全年建设计划，拓宽筹资渠道，通过PPP、BOT等多种模式，筹集项目资金。

切实保障交通运输建设用地。自然资源部根据国务院对永久基本农田核实整改补足工作提出的新要求，将在江苏省开展试点工作，交通建设项目占用永久基本农田的相应核实整改政策尚未稳定。应当加强与自然资源与规划局对接，积极跟踪永久基本农田核实整改补足最新进展，力争规划的交通线型工程符合政策要求。将综合交通运输建设用地纳入国土空间总体规划中统筹考虑，加强重要通道、重大设施和重大项目的空间预控，规划战略性空间储备用地。建立土地总量控制、符合节地标准的交通用地管理机制，编制交通用地三年滚动计划，建立土地用地计划预报制度。结合土地管理政策，合理安排交通建设项目，鼓励通过既有资源改造提升交通供给能力，鼓励新建项目并线规划、综合开发、立体开发，促进空间利用向集约紧凑、功能复合、低碳高效转变。

表5-1 东台市“十四五”综合交通运输规划资金和用地测算

| 编号 | 分类 | 类别 | “十四五”计划投资 （万元） | “十四五”用地需求 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公路 | 高速公路 | 1136740 | 9675.72 |
|  |  | 普通干线公路 | 453000 | 8513 |
|  |  | 市域快速路 | 678300 | 1007 |
|  |  | 农村公路 | 100723 | 2237 |
|  |  | 旅游公路 | 51500 | 15 |
| 二 | 铁路 | 38000 | 90 |
| 三 | 水运 | 231060 | 2343 |
| 四 | 航空 | 100 | 0 |
| 五 | 客货枢纽 | 108618.2 | 737.8 |
| 六 | 绿色智慧平安体系 | 16870 | 0 |
| 合计 | 2814911.2 | 24618.52 |

## （三）完善实施机制

加强规划协调和衔接，建立常态化沟通渠道。加强与国家、省及盐城市相关规划的衔接，保持规划之间的一致性和协调性。处理好交通与城乡建设、国土空间、环保、水利等相关规划的衔接，保证交通运输建设项目符合生态红线、水质保护等管控要求。建立分类指导机制，加强对项目决策、资金使用、工程建设、质量管理等方面的科学管理。

## （四）强化监督评估

健全考核体系，完善督查机制，新建项目抓前期、在建工程抓进度、竣工项目抓验收，实行周督查、月通报制度，以严格的督查促进项目工程推进。加强规划实施跟踪，及时把握交通运输发展中出现的新情况、新问题，制订规划风险防范及应对方案，加强对规划实施风险的预判，适时调整规划和相关政策，增强规划操作性和实效性。加大规划宣传力度，形成全社会关心交通发展、参与规划实施和共同评价监督的良好氛围。

# 附表 东台市“十四五”交通重点项目

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设 性质 | 建设年限 | 项目总投资 (万元) | 截至2020年累计完成投资 (万元) | “十四五”期间计划完成投资 （万元） | 用地测算 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东兴高速东台段 | 东台至兴化高速公路（市界-沈海高速段），东台段全长约25.5公里，双向四车道，速度120公里/小时（包含新建东兴高速-204国道互通、东兴高速-101县道互通、东兴高速-沈海高速枢纽） | 新建 | 2021-2024 | 486740 | 0 | 486740 | 2631.72 |
| 2 | 东兴高速东延段 | 东台至兴化高速公路东延至国道228（沈海高速-G228段），全长约46.2公里，双向四车道，速度120公里/小时（包含新建东兴高速东延-204县道互通、东兴高速东延-254县道互通、东兴高速东延-202县道互通） | 新建 | 2023-2025 | 650000 | 0 | 650000 | 7044 |
| 3 | 张皋过江通道东台段 | 东台段全长约15公里（海安界至东兴高速），双向四车道，速度120公里/小时 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
| 4 | 临海高速 | 东台段全长约39.7公里（352县道东段北侧至252县道南侧），双向四车道，速度120公里/小时 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
| 5 | 枢纽、互通前期研究工程 | 开展张皋过江通道-东兴高速枢纽、张皋过江通道-S352互通、临海高速-东兴高速东延枢纽、临海高速-G344互通、临海高速-X306互通、临海高速-X308互通前期研究 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1136740 | 9675.72 |
| （二） | 普通国省 干线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S229东台段改扩建 | 全长5.8公里，按一级公路标准建设，双向四车道，设计速度80公里/小时 | 续建 | 2017-2021 | 22000 | 19000 | 3000 | / |
| 7 | S352东台西段改扩建 | 全长13.2公里，双向四车道一级公路标准，速度100公里/小时 | 新建 | 2021-2023 | 60000 | 0 | 60000 | 911 |
| 8 | S226东台段改建 | 东台段全长42.5公里，按一级公路标准建设，双向四车道，设计速度100公里/小时 | 新建 | 2023-2025 | 200000 | 0 | 200000 | 3832 |
| 9 | 403省道东台段 | 全长约41.9公里，按一级公路标准建设，双向四车道，设计速度80公里/小时 | 新建 | 2023-2025 | 190000 | 0 | 190000 | 3770 |
| 10 | S333西段 | 全长约7.1公里，对接北海路，双向四车道一级公路标准，设计速度100公里/小时 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
| 11 | G228改线 | 与东部沿海旅游景区保持适当距离，分离货运交通和旅游交通 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 453000 | 8513 |
| （三） | 市域快速路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 金海路东延工程 | 范公路至红星河西路长4.38公里，包括跨通榆河大桥、铁路下穿工程 | 新建 | 2021-2022 | 105000 | 0 | 105000 | 183 |
| 13 | 雅居路西延工程 | 起于高新区雅居路与人民路交叉口，向西延伸跨越盐通高铁、新长铁路后与站前路平面交叉，继续向西跨越通榆河后与长青路、范公路相交，全长2.8公里 | 新建 | 2023-2025 | 63300 | 0 | 63300 | 157 |
| 14 | G344地面快速化提升 | 对G344开展快速化改造，全长约41.6公里 | 新建 | 2021-2025 | 490000 | 0 | 490000 | 350 |
| 15 | 盐东快速通道东台段 | 全长约3.9公里，按一级公路标准建设，双向四车道，设计速度100公里/小时 | 新建 | 2023-2028 | 20000 | 0 | 20000 | 317 |
| 16 | 站前路南延及北延 | 站前路南延至S610，北延至中心作业区，全长约5.4公里 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
| 17 | 振兴路西延 | 振兴路西延至G204，长约3.0公里，包括跨串场河大桥 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
| 18 | 环高铁枢纽快速通道环 | 开展范公路、望海路、站前路、振兴路及节点快速化改造；北海路、东环路快速化改造 | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 678300 | 1007 |
| （四） | 农村公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 202县道 | 新建县道16.3公里，按一/二级公路标准建设 | 新建 | 2022-2024 | 14680 | 0 | 14680 | 727 |
| 20 | 204县道 | 改建县道10.5公里，按二级公路标准建设 | 改建 | 2024-2026 | 3150 | 0 | 3150 | 391 |
| 21 | 204县道 | 改建县道6.8公里，按一级公路标准建设 | 改建 | 2022-2024 | 4080 | 0 | 4080 | 372 |
| 22 | 356县道东段 | 改建县道2.4公里，按二级公路标准建设 | 改建 | 2023-2025 | 720 | 0 | 720 | 80 |
| 23 | 352县道 | 新建县道12.5公里，按二级公路标准建设 | 新建 | 2025-2027 | 10000 | 0 | 10000 | 414 |
| 24 | 354县道 | 新建县道8公里，按二级公路标准建设 | 新建 | 2025-2027 | 6460 | 0 | 6460 | 253 |
| 25 | 农路危桥重建 | 实施25座农路危桥重建 | 新建 | 2021-2025 | 1500 | 0 | 1500 | / |
| 26 | 道路项目配套桥梁项目 | 实施66座道路项目配套桥梁工程 | 新改建 | 2021-2025 | 4000 | 0 | 4000 | / |
| 27 | 宽路窄桥拓宽项目 | 实施276座宽路窄桥拓宽项目 | 新改建 | 2021-2025 | 12000 | 0 | 12000 | / |
| 28 | 生命安全防护工程 | 实施1137公里农村公路生命安全防护工程 | 新建 | 2021-2025 | 44133 | 0 | 44133 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 100723 | 2237 |
| （五） | 旅游公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 快旅慢游旅游公路网建设 | 加快完成东台市旅游公路3号线、黄海森林支线、条子泥支线道路提升建设，共计84.1km | 续建 | 2019-2025 | 66000 | 45000 | 21000 | / |
| 30 | 旅游公路驿站建设 | 结合景区景点和特色田园乡村分布，在X201、S352沿线布设旅游公路驿站，做到“一站一特色” | 新建 | 2021-2025 | 500 | 0 | 500 | 15 |
| 31 | 跨串场河景观桥梁工程 | 建设跨串场河景观桥梁2座，连接市区与景区，同步开展配套道路桥梁工程的规划工作（前期设计） | 新建 | 2021-2022 | 30000 | 0 | 30000 | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 51500 | 15 |
| 二 | 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新长铁路扩能 | 既有新长铁路扩能改造，建设里程37公里 | 新建 | 2025-2028 | 1000 | 0 | 1000 | / |
| 33 | 内河港铁路货运支线 | 铁路货运站至内河港中心作业区，建设里程为5.5km，设计速度120km/h | 新建 | 2021-2025 | 37000 | 0 | 37000 | 90 |
| 34 | 高铁站至康养小镇市域铁路 | 高铁站至康养基地的快捷通道，建设里程为63.2km，设计速度120km/h | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
| 35 | 东台-泰州城际铁路 | 东台站至泰州站城际铁路，接入宁启铁路，开行城际列车，建设里程为20km，设计速度160-200km/h | 前期 研究 | / | / | / | / | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 38000 | 90 |
| 三 | 水运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 升级兴东线为三级航道 | 现状为四级航道，按照三级航道标准整治升级，航道总里程3.5公里 | 新建 | 2021-2028 | 50000 | 0 | 50000 | 105 |
| 37 | 升级丁堡河为五级航道 | 现状为七级航道，实施市界-方塘河段约7.6公里航道疏浚工程，并提升为五级航道 | 新建 | 2021-2025 | 40000 | 0 | 40000 | 114 |
| 38 | 潘堡河-丁堡河等级提升专项规划研究 | 对潘堡河-丁堡河开展专项规划研究（方塘河-东台河段，27km），提升为五级航道，论证等级提升对防洪安全、生态环境保护等的影响，构建航运二通道 | 规划 研究 | 2021-2025 | 30 | 0 | 30 | / |
| 39 | 连申线东台北段疏浚和护岸 | 在东台河-市界约10公里范围内对连申线进行疏浚和护岸 | 新建 | 2021-2025 | 7000 | 0 | 7000 | / |
| 40 | 高等级航道支流河口专项规划 | 对高等级航道支流河口开展专项规划，统一开展码头、岸线规划，同时岸线配套陆域运输功能 | 规划 研究 | 2021-2025 | 30 | 0 | 30 | / |
| 41 | 扩建中心作业区 | 续建1850米岸线，建设18个泊位，泊位等级1000吨，为东台市城北及其周边地区的城市发展、开发区发展、产业布局和临港企业服务 | 续建 | 2021-2025 | 74000 | 0 | 74000 | 1024 |
| 42 | 新建时堰镇作业区 | 新建1000m岸线，建设10个泊位，泊位等级1000吨，承担区域产业发展所需要的煤炭、建材、钢材、工业原料及产成品和集装箱的运输 | 新建 | 2021-2025 | 30000 | 0 | 30000 | 500 |
| 43 | 新建安丰镇作业区 | 新建500m岸线，建设5个泊位，泊位等级1000吨，主要为时堰镇工业发展服务并为远期可持续发展预留空间 | 新建 | 2021-2025 | 15000 | 0 | 15000 | 300 |
| 44 | 新建三仓镇作业区 | 新建500m岸线，建设5个泊位，泊位等级300吨，主要为三仓镇及周边地区服务，同时具有安置镇内码头拆迁户的功能 | 新建 | 2021-2025 | 15000 | 0 | 15000 | 300 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 231060 | 2343 |
| 四 | 航空 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 沿海副中心通用机场 | 在沿海经济区规划建设1座飞行区等级为二类B级的通用机场，适时开展空中游览、短途运输、体验飞行、飞行培育等业务，促进通用航空特色化发展 | 前期 研究 | 2021-2025 | 100 | 0 | 100 | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 100 | 0 |
| 五 | 客货枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 东台综合交通枢纽（南广场） | 完成综合交通枢纽（南广场）地下两层和公交客运站地上一层结构，室外七中沟河道及两座小桥结构，室内装修及室外广场景观全部工作量施工 | 续建 | 2020-2021 | 35000 | 0 | 35000 | / |
| 47 | 弶港北客运站 | 改建弶港北客运站，规模2000m2 | 改建 | 2021-2022 | 240 | 0 | 240 | / |
| 48 | 弶港客运站 | 改建弶港客运站，规模10000m2 | 改建 | 2021-2025 | 1200 | 0 | 1200 | / |
| 49 | 新街客运站 | 改建新街客运站，规模1250m2 | 改建 | 2021-2022 | 150 | 0 | 150 | / |
| 50 | 唐洋客运站 | 改建唐洋客运站，规模1500m2 | 改建 | 2021-2022 | 240 | 0 | 240 | / |
| 51 | 许河客运站 | 改建许河客运站，规模2000m2 | 改建 | 2021-2022 | 240 | 0 | 240 | / |
| 52 | 溱东客运站 | 新建溱东客运站，规模1500m2 | 新建 | 2021-2022 | 180 | 0 | 180 | 2.25 |
| 53 | 时堰客运站 | 新建时堰客运站，规模1500m2 | 新建 | 2021-2025 | 180 | 0 | 180 | 2.25 |
| 54 | 三仓客运站 | 新建三仓客运站，规模14860m2 | 新建 | 2021-2025 | 1783.2 | 0 | 1783.2 | 22.3 |
| 55 | 西溪文化园首末站 | 新建西溪文化园首末站，规模3000m2 | 新建 | 2021-2025 | 360 | 0 | 360 | 4.5 |
| 56 | 高新区首末站 | 新建高新区首末站，规模3000m2 | 新建 | 2021-2022 | 360 | 0 | 360 | 4.5 |
| 57 | 东台港区中心作业区物流园 | 位于东台市中心城区建成区东北侧，西临三级航道通榆河、东近新长铁路、南临G344，占地面积约302亩，主要为公铁水联运 | 新建 | 2021-2025 | 41685 | 0 | 41685 | 302 |
| 58 | 高新区物流园 | 新建高新区物流园，位于东台市高新区，占地面积2000亩，主要为公路运输 | 新建 | 2021-2025 | 20000 | 0 | 20000 | 300 |
| 59 | 交投公司物流中心 | 新建交投公司物流中心，位于东台市东关路西侧、家居路北侧两个区域，占地面积100亩，主要为公路运输 | 新建 | 2021-2023 | 7000 | 0 | 7000 | 100 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 108618.2 | 737.8 |
| 六 | 绿色智慧平安体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 升级“东台智能公交”APP | 升级“东台智能公交”APP，实现所有公交线路信息实时查询功能；拓展APP功能，增加定制、预约、旅游服务等功能 | 新建 | 2020-2021 | 20 | 0 | 20 | / |
| 61 | 建设智慧交通大数据中心 | 建成整合公路、水路、港口、交通工程等全行业动态实时数据的行业数据中心，全方位综合展现公路、水路等运行现状和分析指数。包括基础数据库、业务数据库、主题数据库。 基础数据库：存储如公路编号、里程等基础性质数据，更新周期通常较长，按需更新。 业务数据库：存储如公路交通流量、建设情况等有业务针对性数据，更新周期通常较频繁。 主题数据库：存储本系统生成的分析指标数据，如公路总里程占比等指标数据，该数据库由业务数据和基础数据统计分析而来。 | 新建 | 2021-2024 | 2500 | 0 | 2500 | / |
| 62 | 升级智慧交通大数据分析决策平台 | 依托现有综合交通应急指挥中心，拓展行业管理、决策支持、公众服务等功能。 行业管理：完善综合办公系统和应急协调指挥系统，全面实现应急指挥事件“可视、可测、可控”。 决策支持：对公路、水路、客运场站、城市公交实时状态进行监测，对流量流向、运营情况进行统计分析。 公众服务：利用东台智能公交APP等提供一站式出行信息服务，通过互联网、可变情报板等向公众发布，深度挖掘交通出行服务信息，不断优化出行服务。 | 新建 | 2020-2022 | 500 | 0 | 500 | / |
| 63 | 建设智慧源头治超管理系统 | 在G344(东台-泰州交界)、G228（东台-南通交界）、S226（东台-南通交界）、S352（东台-泰州交界）、S610（东台-泰州交界）布设五处不停车称重检测系统，检测车辆轮轴、整车总重量，实现自动语音播报、LED显示等功能，实时上传称重数据和过磅图像 | 新建 | 2021-2023 | 1350 | 0 | 1350 | / |
| 64 | 新增公交运力 | 新增新能源公交车250辆，实现清洁能源及新能源公交车占比达100% | 新建 | 2020-2025 | 12500 | 0 | 12500 | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 16870 | 0 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 2814911.2 | 24618.52 |

# Footnotes

数据来源：2015年数据来自东台年鉴（2016），2020年数据来自东台市交通运输局统计数据

“两横”为G344和S352，“五纵”为S610、G204、G15沈海高速、S226和G228

数据来源：东台年鉴（2016）和东台市交通运输局统计数据

数据来源：东台年鉴和《盐城内河港东台港区总体规划》

数据来源：东台年鉴（2016-2021）

数据来源：《东台市城乡客运一体化规划（2019-2030）》

数据来源：东台市交通运输局提供

注：2020年受疫情影响，客运量及客运周转量下降明显，“十四五时期”，客运量及客运周转量预测以2019年数据为基准。

“三横”为G344、S352和S403，“五纵”为S610、G204、新S226、G228改线和G228